АО «НК»КТЖ»

Проект строительства железной дороги Моинты-Кызылжар

План управления биоразнообразием (ПУБ)

(предварительный вариант)

Октябрь 2025

Оглавление

1 ВВЕДЕНИЕ	3

1.1 Краткое изложение	3

1.2 Краткое описание проекта	4

1.3 Предварительный анализ территории	5

1.4 Законодательные нормы в сфере сохранения биоразнообразия	9

1.5 Сотрудничество с заинтересованными сторонами	10

2 ТОЧКИ НАИБОЛЬШЕГО РИСКА ДЛЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ	11

2.1. Участки произрастания редких и исчезающих видов растений	11

2.2 Места встреч и гнездования редких видов птиц	13

2.3 Места концентрации сайги	16

3 МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ	19

4 ПЛАН ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ	30

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР	31

5.1. Создание искусственных гнездовых построек для хищных птиц.	31

5.2. Рекомендация по обеспечению безопасности жизнедеятельности объектов животного мира при использовании фонового освещения основных объектов и сопутствующей инфраструктуры	33

5.3. Меры по снижению воздействия на близлежащие водоемы	35

6. РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ	36

6.1 Андасайский государственный природный заказник	37

6.2 Ключевые орнитологические территории (IBA)	43

7 ОЦЕНКА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	49

Приложение 1	51

Списки фауны, учтенной в период полевых исследований (июль 2025 г)	51

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Краткое изложение

План управления биоразнообразием разработан в составе общего отчета по оценке воздействия на окружающую и социальную среду. В ходе разработки плана проводились:

- камеральные работы – литературный обзор, изучение законодательной базы, изучение проектной документации, определение и систематизация полевого материала.

- полевые работы – был проведен 1 полевой выезд (июль 2025г) с целью анализа современного состояния биоразнообразия вдоль исследуемой строящейся железной дороги, фиксация видового разнообразия, уточнение мест и локаций редких видов.

При составлении плана управления были определены и разработаны:

- Основные риски на компоненты биоразнообразия с учетом строительства и эксплуатации железной дороги;

- Места наибольшего риска для биоразнообразия с учетом концентрации редких и фоновых видов территории (места произрастания редких видов растений, места встреч и гнездований хищных птиц и коридоры миграции сайги);

- Меры по снижению негативного воздействия на флору и фауну;

- План-график работ по выполнению природоохранных мероприятий ;

- Подробные методические рекомендации по реализации природоохранных мер;

- Правила хозяйственной деятельности и охранный режим ООПТ, затрагиваемой при строительстве дороги;

-  Ориентировочная стоимость природоохранных мероприятий.

Цели и задачи Плана управления биоразнообразием (ПУБ)

Цель Плана управления биоразнообразием:

Разработка стратегии управления биоразнообразием по всему коридору проекта.

Задачи Плана управления биоразнообразием:

- Охрана и сохранение биоразнообразия и среды обитания;

- Применение мер смягчения рисков и негативных воздействий при разработке и реализации проектов строительства трассы, которые могут воздействовать на биоразнообразие;

Настоящий План действий по сохранению биоразнообразия содержит рекомендации, необходимые для того, чтобы помочь Проекту добиться отсутствия  потерь  для таких угрожаемых видов региона, как сайга, архар, степной орел, беркут, могильник, а также видов растений: тюльпан поникающий. Данный план управления биоразнообразием включает:

- Краткое описание проекта

- Ожидаемое воздействие от реализации проекта на различные уровни биоразнообразия

- Подробная информация о действиях по сохранению каждой группы организмов, а также о том, как они будут измеряться, и кто будет отвечать за их реализацию и мониторинг их успеха.

1.2 Краткое описание проекта

Проектом предусматривается строительство железнодорожной линии, связывающей станции Қызылжар (Жанааркинский район области Ұлытау) и Мойынты (Шетский район Карагандинской области) (рис.1).

Рисунок 1 – Схема размещения проектируемой железной дороги

Общая протяженность строящейся железнодорожной линии составит 322,2 км. Данный участок пути будет пролегать вдали от населенных пунктов.

Категория жд пути: II (СП РК 3.03-114-2014). Общая протяженность проектируемых путей:

Эксплуатационная длина: 322,2 км.

Прямой участок: 257 294,20 км.

Кривой участок: 65 343,57 км.

Руководящий уклон: 8,18 %.

Полезная длина приемо-отправочных путей: -1050м.

Наименьший радиус кривой в плане - 1000 м.

Укладка железнодорожного пути предусматривается дифференцированно термоупрочненными новыми рельсами типа Р65 длиной 25 метров (СТ РК 2432-2023), на новых железобетонных шпалах (ГОСТ 33320-2015) c эпюрой 1840 шпал на 1 км в прямых и кривых участках пути. Балласт щебеночный (путевой) фракций 35-65, толщиной под шпалой 35 см, песчаная подушка 20 см. Ширина земляного полотна на однопутном участке -7,30 м. На замену звеньевого пути на плети бесстыкового пути будут выполнены сварка рельсовых стыков с применением алюмотермитной сварки.

Земляное полотно предусмотрено отсыпать привозными грунтами из карьеров, резервов и разрабатываемых выемок

1.3 Предварительный анализ территории

Флора

Наземная флора

Значительная часть рассматриваемой территории представляет слабоволнистые предгорные равнины с пестрым комплексом чередующихся растительных сообществ. Наибольшую долю которых составляют злаково-полынные каменистые полупустыни с кустарниками (Festuca sulcata, Stipa caucasica, Artemisia maritima, Caragana bongardiana, Caragana pygmaea, Suaeda physophora), комплексные типчаково-чернополынные каменистые полупустыни (Festuca sulcata, Artemisia frigida, Artemisia pauciflora), часто на засоленных почвах встречается Anabasis truncata, Atriplex canum. Комплекс также включает ковыльно-типчаково-полынные и полынно-типчаковые полупустынные сообщества. А также плоскоувалистые песчаные массивы с псаммофитной растительностью (Euphorbia seguieriana, Artemisia arenaria, Achillea micrantha, Alhagi pseudalhagi, Achnatherum splendens) в северной части участка.

На участках долин малых рек с луговыми светлыми засоленными почвами широко распространены (Achnatherum splendens, Peganum harmala, Artemisia nitrosa).

Околоводная и погруженная водная флора

Проектируемая железная дорога  пересекает несколько водотоков: реки Мойынты, Сарыбулак, Шажагай (рис. 2). Речки относятся к так называемому центральноказахстанскому типу, русло заполняется водой в период снеготаяния и держится до начала-середины лета, после русло пересыхает.

Рисунок 2 – Реки района исследования

Преимущественно околоводные виды представлены типично тростником (Phragmites australis) и рогозом (Typha angustifolia, T.latifolia), сусак зонтичный (Butomus umbellatus). Погружная водная растительность представлена: рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus), уруть мутовчатая (Myriophyllum verticillatum), У.колосковая (M. spicatum), лютик плавающий (Ranunculus natans), ряска малая (Lemna minor). Редких и исчезающих водных растений на участке не выявлено.

Фауна

Основу фауны млекопитающих составляют широко распространенные степные и пустынные виды: заяц-песчаник, малый и большой тушканчики, степной хорь, корсак, байбак, степная пеструшка. Из видов, связанных с горами, встречаются архар и манул. Из видов, широко распространенных в Палеарктике, здесь встречаются кабан, барсук, ласка, лисица. Из мезофильных видов в районе обитают малая белозубка, заяц-русак, полевка-экономка, обыкновенная полевка и серый хомячок. Обычным стал сайгак, восстанавливающий свой былой ареал, численность которого в настоящее время растет. Всего здесь обитает более 30 видов млекопитающих.

Земноводные представлены 2 видами – зеленой жабой и озерной лягушкой. зеленая жаба многочисленна там, где имеются постоянные условия для успешного размножения и хорошая кормовая база. Озерная лягушка встречается в основном в непересыхающих водоемах.

Рептилии представлены 11 видами. Наиболее широкое распространение имеют такырная круглоголовка, круглоголовка- вертихвостка, быстрая ящурка, разноцветная ящурка, стрела змея, щитомордник и другие.

Герпетофауна территории представлена следующими ключевыми видами:

1. Степная гадюка (Vipera renardi)

2. Восточный удавчик (Eryx tataricus)

3. Обыкновенный щитомордник (Gloydius halys)

4.Быстрая ящурка (Eremias velox)

5.Прыткая ящерица (Lacerta agilis)

6.Разноцветная ящурка (Eremias arguta)

7. Узорчатый полоз (Elaphe dione)

8.Обыкновенный уж (Natrix natrix)

9. Такырная круглоголовка (Phrynocephalus helioscopus)

10. Круглоголовка-вертихвостка (Phrynocephalus guttatus)

11. Писклявый геккончик (Alsophylax pipiens)

По количеству отмеченных особей преобладали ящерицы - разноцветная ящурка (Eremias arguta) и круглоголовка-вертихвостка (Phrynocephalus guttatus). Змеи в силу своих биологических особенностей не только не являются многочисленными, но и редко бывают даже обычными видами рептилий и демонстрируют, как правило, более низкую численность, по сравнению с ящерицами.

Птицы. Фауна птиц Карагандинской и Улытаусской областей, где планируется прокладка железной дороги Мойынты – Қызылжар, насчитывает 205 видов птиц, около 60% из них встречаются на проектной территории Основу видового разнообразия птиц составляют пролетные. Число видов, отмеченных на гнездовье, достигает 40, среди которых преобладают мелкие воробьиные виды. На гнездовании у водоемов отмечаются огарь, кряква, серая утка, лысуха, камышница.

Редкие и исчезающие виды птиц представлены в основном хищными птицами беркут, орел степной, могильник, балобан, степная пустельга, степной и луговой луни.

Основным же птичьим населением этой территории являются многочисленные жаворонки с высокой плотностью их населения, изменяющейся по годам и по сезонам.

Из птиц, отнесенных к объектам охоты, встречаются представители группы водоплавающих (гуси и утки), которые здесь встречаются на пролете, а также серая куропатка и голубеобразные.

Линия планируемой дороги пересекает две ключевых орнитологических территории (IBA) – Мелкосопочник Аяк-Бестау IBA No: KZ 063 и Низкогорья Ортау IBA No: KZ 064.

Ихтиофауна. Водоемы рассматриваемой территории относятся к Нура-Сарысускому бассейну и Внутреннему стоку озера Балхаш. Нуринская ихтиофауна сложена 26 видами. В центральной части бассейна обитают 20 видов, промысловой численностью обладают 8 видов, описанных ниже. В целом, их распределение по промрайонам и биотопам более-менее равномерное.

Рыбное население рек Нура-Сарысуского бассейна представлено видами: лещ (Abramis brama), щука (Esox lucius L.), плотва (Rutilus rutilus), линь (Tinca tinca), карась (Carassius auratus и C. gibelio), окунь (Perca fluviatilis L.). В меньших объемах отмечены карп (Cyprinus carpio L) и судак (Sander lucioperca). Язь (Leuciscus idus) и налим (Lota lota)– потенциально промысловые виды, встречаются редко и единично. В реке Моинты отмечены белый амур (Ctenopharyngodon idella), лещ (Abramis brama), линь (Tinca tinca), окунь (Perca fluviatilis L.), осман (Diptychus), язь (Leuciscus idus)

Гидробионты. Зоопланктон рек исследуемого района представлен коловратками, веслоногими рачками, нематодами, олигохетами и личинками хирономид младшего возраста. Макрозообентос рек региона представлен нематодами, олигохетами, ракообразными, клещами, стрекозами, поденками, ручейниками, двукрылыми, жуками и моллюсками.

Приоритетные виды территории

Предварительная экологическая оценка проекта и анализ среды обитания позволил определить, что проект расположен в пределах миграции южной части ареала бетпакдалинской популяции сайгака, также близ ареала обитания архара, беркута, степного орла, могильника, дрофы, стрепета. Виды архар (Ovis ammon), беркут (Aqyila chrysaetos), степной орел (Aquila nipalensis), стрепет (Tetrax tetrax), дрофа (Otis tarda) внесены в Красную книгу РК. Также виды сайгак и архар включены в список Международного союза охраны природы (IUCN) со статусом:

- Сайгак (Saiga tatarica) – NT (Near Threatened)

- Архар (Ovis ammon) – NT (Near Threatened)

К группе редких и исчезающих растений, внесенных в Красную книгу РК на рассматриваемой территории строительства железной дороги относятся:

- Адонис волжский (Adonis volgensis)

- Ковыль перистый (Stipa pennata)

- Прострел желтоватый (Pulsatilla orientali-sibirica)

- Прострел раскрытый (Pulsatilla patens)

- Тюльпан двуцветковый (Tulipa biflora)

- Тюльпан поникающий (Tulipa patens)

- Тюльпан Шренка (Tulipa suaveolens)

- Болотноцветник щитолистный (Nymphoides peltata)

Грибы:

- Полипорус корнелюбивый (Polyporus rhizophilus)

- Шампиньон таблитчатый (Agaricus tabularis)

Также из эндемичных видов рассматриваемого района здесь могут произрастать:

- Наголоватка железистоплодная (Jurinea adenocarpa)

- Наголоватка Капелькина (Jurinea Kapelkinii)

- Пижма утесная (Tanacetum scopulorum)

- Козлобородник прутьевидный (Tragopogon scoparius)

- Кляусия казахская (Clausia kasakorum)

- Вайда крупнейшая  (Isatis maxima)

- Смолевка неравнолепестная (Silene anisolaba)

- Смолевка цельнолепестная (Silene holopetala)

- Молочай крупнокоренный (Euphorbia macrorrhiza)

- Тимьян бритый (Thymus rasitatus)

Данный план управления биоразнообразием предусматривает смягчение последствий, которые помогут избежать  и минимизировать значительное воздействие на эти виды.

План должен внедряться совместно с Планом управления экологической среды (EMP).

1.4 Законодательные нормы в сфере сохранения биоразнообразия

Меры по сохранению биоразнообразия в Республике Казахстан регулируются:

- Статьей 240 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК:

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280)

- Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использованию животного мира» от 09.07.2004 г № 593-II

- Закон РК «О растительном мире» от  02.01.2023 г № 183- VII ЗРК

- Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях» от 07.07.2006 г № 175

- Приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 60 «Об утверждении нормативов возмещения потерь растительного мира»

- Приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 61 «Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира»

- Приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 63 «Об утверждении Правил передачи естественно растущих редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений под охрану собственникам земельных участков, землепользователям и водопользователям»

Природоохранная деятельность Республики Казахстан также ориентирована на цели и задачи, указанные в ряде международных соглашений, ратифицированных Казахстаном в различные годы. Любая деятельность должна реализовываться в соответствие с положениями, принятыми в:

- Конвенция о биологическом разнообразии, ратифицированная Республикой Казахстан в 1994 году

- Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (UNFCC), Рио-де-Жанейро, 16 июня 1992 г.;

- Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Женева, 13 ноября 1979 г.;

- Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте Экспо (Финляндия), 25 февраля 1991 г.;

- Конвенции об участии общественности в принятии решений в области охраны окружающей среды (Орхусс);

- Рамсарской Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, особенно как места обитания водоплавающих птиц;

- Конвенции об охране мигрирующих видов животных (Боннская Конвенция, 1979);

- Картахенский протокол по биобезопастности к Конвенции о биологическом разнообразии.

Также все проводимые работы по строительству, финансируемые Всемирным банком должны реализовываться в соответствие с принципами и  стандартами Банка, в части экологии и биоразнообразия:

- ЭСС 3 Эффективность использования ресурсов, предотвращение и управление загрязнением

- ЭСС 6 Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами

- ЭСС10 Взаимодействие с Заинтересованными Сторонами и Раскрытие Информации

1.5 Сотрудничество с заинтересованными сторонами

На всех этапах реализации проекта важной частью является обязательное сотрудничество и взаимодействие с заинтересованными сторонами: уполномоченный орган в сфере экологии и природоохраны, местные исполнительные органы, общественные организации. Любые работы должны проводиться с разрешения уполномоченной инстанции (разрешение на рубку деревьев, разрешение на водозабор из природных источников, разрешение на эмиссии и т.д.). Ниже прилагается список основных исполнительных органов и общественных организаций, которые могут быть вовлечены в реализацию данного проекта:

Таблица 1 Список заинтересованных сторон

| № | Организация | Руководитель, контакты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК | Кожиков Ерболат Сельбаевич Тел: 8(7172) 74-08-55 |
| 2 | Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК | Тургамбаев Данияр Галымович Тел: + 7 (7172) 74-06-83 |
| 3 | Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК | Бегали Сапаралиев Тел: 41-07-54 (приемная) |
| 4 | РГУ Департамент экологии по области Ұлытау комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов РК | Мамилов Адам Иссаевич Тел: +7 (7102) 41‒04‒29 (приемная) |
| 5 | Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области" | Санбаев Бахтияр Жуматаевич Тел: +7 (7212) 56-41-27 (канцелярия) |
| 6 | Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау» | Ахметбеков Абзал Мажитович Тел: 8 710 2 41 44 60 |
| 7 | Республиканское государственное учреждение «Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» | Бейсимбаев Серик Жолтаевич Тел: 8 (7212) 90-81-16 |
| 8 | РГУ Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК | Балтабаев Абзал Маратович Тел:+7 (7212) 41‒58‒65 приемная |
| 9 | РГУ "Улытауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира город Улытау | Туралиев Закария Еспуллаевич, +7 (7102) 41‒07‒65 |
| 10 | КГУ Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира | Муханов Максат Женисович +7 (7212) 44‒29‒71 +7 (7212) 43‒79‒38 |
| 11 | ОО Карагандинский областной экологический музей | Калмыков Дмитрий +7 (7212) 41‒33‒44 |
| 12 | РОО Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия | Воронова Вера Тел: +7 (7172) 32 22 65 |

2 ТОЧКИ НАИБОЛЬШЕГО РИСКА ДЛЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

В период полевого обследования были выявлены точки наибольшего риска для биоразнообразия.

2.1. Участки произрастания редких и исчезающих видов растений

A) Было подтверждено произрастание Тюльпана поникающего (Tulipa patens). Вид внесен в Красную книгу РК. Отдельных локаций с высоким обилием произрастания данного вида не выявлено. Вид встречается повсеместно единично вдоль практически всей линии планируемой ж/д. Плотность произрастания примерно 1 шт на 1 м2 и реже. На период обследования растения находились в стадии плодоношения – сухие коробочки с высевающимися семенами.

Рисунок 3 – Сухие коробочки Тulipa patens

B) Также на участке работ близ линии ж/д был зафиксирован саксаул черный (Haloxylon aphyllum). Единичные древесные экземпляры. Важно отметить, что саксаул не внесен в Красную книгу Казахстана, однако на вырубку саксаула действует мораторий (Приказ Министра экологии от 30 октября 2024 года «О запрете рубок в саксауловых лесах на участках государственного лесного фонда»  до 31 декабря 2028 года. Приказ Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 августа 2015 года №211 «О запрете рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда»)

Рисунок 4 – Саксаул черный (Haloxylon aphyllum) вдоль линии строительства железной дороги Мойынты-Қызылжар

2.2 Места встреч и гнездования редких видов птиц

В период полевого обследования были отмечены живые встречи и 1 гнездо следующих редких видов птиц:

Таблица 2 Список редких видов птиц, отмеченных на территории проекта

| Вид | Статус |
| --- | --- |
| Орел степной (Aquila nipalensis) (Фото: А.Магазов) | IUCN 5 категория Красной книги РК |
| Беркут (Aquila chrysaetos) (Фото: Ф.Шакула) | 3 категория Красной книги РК |
| Могильник (Aquila heliatica (Фото: Г.Дякин) | 3 категория Красной книги РК |
| Чибис (Vanellus vanellus) (Фото: Ю.Малков) | IUCN |
| Стрепет (Tetrax tetrax) (Фото: Г.Дякин) | IUCN 2 категория Красной книги РК |

Характер пребывания птиц на участке – гнездование. Преимущественно виды были отмечены в границах Ключевой орнитологической территории Ортау и Аяк-Бестау.

Ниже приводятся точки встреч редких видов птиц и гнездования и карта встреч.

Таблица 3 Точки встреч редких видов птиц и мест гнездований

| Координаты расположения | Вид |
| --- | --- |
| для служебного пользования | Орел степной |
| для служебного пользования | Беркут |
| для служебного пользования | Гнездо орла степного, здесь же орел степной |
| для служебного пользования | Беркут |
| для служебного пользования | Орел степной |
| для служебного пользования | Стрепет |

Рисунок 5 – Карта-схема мест встречи редких видов птиц

За период обследования было выявлено 1 пустое гнездо орла степного на линии строительства железной дороги, располагалось на скальнике (рис.6).

Рисунок 6 – Гнездо орла степного на линии строительства железной дороги Мойынты-Қызылжар

Учитывая план-схему разметки железной дороги, гнездо будет уничтожено в ходе строительных работ. Известно, что крупные хищные птицы, в том числе и орлы часто используют старые гнезда. Ввиду этого, даже при отсутствии птиц на гнезде в этом году, можно полагать, что птицы могут занять его в следующие годы. Поэтому при сносе за каждое гнездо рекомендуется установка 3 искусственных гнездовий. Порядок установки и сборки конструкции приведен в разделе 6.

2.3 Места концентрации сайги

Проект расположен в пределах миграции южной части ареала бетпакдалинской популяции сайгака (Saiga tatarica). Ввиду отсутствия спутниковых треков о передвижении сайги в данном районе для уточнения мест локации вида территория детально была охвачена полевыми изысканиями, а также проводился опрос местных жителей, фермеров и чабанов, который позволил выявить места, наиболее часто пересекаемые животными. Также использовались данные авиаучетов за период 2009-2025 гг. На основании полученных данных была составлена карта мест вероятных концентраций сайги на рассматриваемой территории, а также выделены участки наиболее важные для миграции сайги через планируемую железную дорогу (рис. 7 и 8).

Рисунок 7 Карта концентрации сайги на участке работ в период авиаучетов с учетом сезонности

Рисунок 8 Карта наиболее значимых участков миграции сайги на участке работ

3 МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Меры по снижению нагрузки и последующему восстановлению биоразнообразия представлены в таблице ниже.

Таблица 4 Меры по снижению воздействия на биоразнообразие

| Вид деятельности | Меры по снижению | Ожидаемый результат | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Флора |  |  |  |
| Период строительства |  |  |  |
| Движение строительной техники | - Исключить несанкционированный проезд техники по целинным землям, обеспечить проезд по специально отведенным полевым дорогам со строгим соблюдением графика ведения работ для предотвращения фрагментации территории - Исключить розлив ГСМ и строительных материалов на строительной площадке - Увлажнение пылящих поверхностей дорог и складов ПСП и строительных материалов | - Предотвращение наезда и повреждения растений, в том числе редких, а также фрагментации мест обитания представителей флоры. - Предотвращение химического воздействия на флору. - Исключение запыленности поверхности листовых пластинок растений. | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Снятие плодородного слоя почвы | В точках обильного произрастания редких видов, указанных в пункте 3 данного плана снятие плодородного слоя почвы на глубину 20 см производить вручную в июне-июле месяце (после высевания семян). Грунт с семенами перевозится на безопасное расстояние в аналогичные условия, высыпается и разравнивается вручную. Повторно НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! Таким образом будет произведена пересадка растений в безопасное аналогичное место. | Предотвращение гибели мини-популяции редких видов | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Деятельность рабочих | - Запрет поджога сухой травы - Запрет сбора диких ягод и грибов | - Соблюдение правил пожарной безопасности - Соблюдение правил ТБ | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Фауна |  |  |  |
| Птицы (Aves) |  |  |  |
| Период строительства |  |  |  |
| Снос гнезда Орла степного | - Взамен снесенного 1 гнезда хищных птиц произвести установку искусственных гнездовий на безопасном от строительной площадки расстоянии (500 метров от дороги, но не менее 3-5 км друг от друга) в 3х кратном эквиваленте – на каждое сносимое гнездо по 3 искусственных гнездовья. - Информирование работников о наличии мест размножения редких и исчезающих видов птиц на участках дороги. | - Искусственные гнездовья будут способствовать восстановлению популяции редких хищных птиц региона. - Повышение осведомленности работников о редких видах птиц | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Устройство лагерей и установка техники | В весенний период (апрель-май) произвести предварительный осмотр участка под установку лагеря или техники на наличие на земле гнезд редких видов птиц, таких как: стрепет, степной орел. В случае обнаружения гнезда принять меры по переносу лагеря и техники в безопасное для птиц место. | Предотвращение гибели и беспокойства птиц в период гнездования. | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Освещение строительных площадок и лагерей | Использование строго направленного освещения на объекты, нуждающиеся в подсветке и избегание использования светильников, дающих всенаправленное освещение, в том числе «вверх», что создает «паразитную засветку». Использование специализированных линз для осветительных приборов, способствующих максимальному рассеянию света по всей поверхности. - Использование светодиодных ламп для наружного освещения основных проектируемых объектов. - Использование инфракрасных датчиков движения для управления освещением. - Использование "приземных" источников освещения возле офисных и жилых зданий. Рекомендуется разработать график отключения "лишних" источников освещения в периоды весенних (апрель) и осенних (сентябрь-октябрь) миграций птиц. График должен основываться на отключении тех источников наружного освещения, которые не являются строго необходимыми при строительстве и эксплуатации основных объектов и сопутствующей инфраструктуры – например, светильники архитектурной подсветки зданий, декоративные светильники, праздничная иллюминация и др.. | Снижение негативного воздействия на птиц от источников света, мигрирующих через данный регион, в том числе редких и исчезающих | ГРП и коменданты подрядных строительных организаций |
| Период эксплуатации |  |  |  |
| Линии электропередачи Вдоль дороги будут проложены две линии электропередачи напряжением 10 кВ. Одна линия будет представлять собой систему автоматической блокировки (AB), а другая - линию электропередачи (PE). Обе линии будут воздушными на железобетонных опорах. | - Использование конструкции ЛЭП с подвесной изоляцией. Данный тип крепления изоляторов способствуют увеличению расстояния между токонесущими и заземлёнными элементами конструкции, что значительно снижает риск поражения током птиц разных размерных групп - Применение самонесущего изолированного провода (СИП), покрытого специальной полимерной оболочкой, обеспечивает наиболее надежную защиту птиц при эксплуатации ЛЭП - Для защиты подвесных изоляторов ЛЭП рекомендуется использовать полимерные защитные колпаки. Защитный колпак применяется для предохранения поверхности гирлянды изоляторов ЛЭП от загрязнения пометом птиц, окрасочных работ, атмосферных осадков и механического воздействия. Использование защитных колпаков, выполненных в виде широкого конуса из композитных материалов, увеличивает срок службы гирлянды подвесных изоляторов, предотвращает аварийные отключения электросети благодаря уменьшению риска возникновения замыканий - Применение специальных птицезащитных полимерных изоляторов способствует снижению птицеопасности конструкции - Оснащение ЛЭП отпугивателями птиц (сферы, качающиеся пластины, спиральные виброгасители, полосы, отклонители полета SWAN-FLIGHT и FireFly Bird, хлопушки для птиц, воздушные маркерные сферы, ленты, флажки, рыболовные поплавки, авиационные шары, скрещенные ленты. Некоторые из этих устройств могут устанавливаться на ЛЭП с помощью дрона либо специального самодвижущегося устройства.) | Предотвращение и снижение риска гибели птиц на ЛЭП. | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Рептилии (Reptilia) |  |  |  |
| Период строительства |  |  |  |
| Строительные работы (все) | - График работ необходимо координировать в соответствие со сроками размножения пресмыкающихся – апрель-май. | Предотвращение гибели молоди и снижения численности популяции | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Создание временных технологических канав и ям | - При необходимости создания временных технологических канав, необходим их ежедневный осмотр с удалением попавших в них пресмыкающихся и переносом их в безопасное место | Предотвращение гибели случайно попавших животных | Работники подрядных организаций |
| Млекопитающие (Mammalia) |  |  |  |
| Эксплуатация дороги | - Пологий/сглаженный боковой уклон насыпи – Уклон насыпи будет изменен на более пологий примерно от 1:6 до даже 1:10 (по сравнению с обычной насыпью 1:4), чтобы облегчить передвижение диких животных. Места для переходов выбирать в соответствии с картой участков миграции сайги, приведенной в разделе 2.3 данного плана. - Сетчатое ограждение – На больших участках дороги с обеих сторон будут установлены сетчатые ограждения, за исключением переходов для животных (сайгаков), расстояние между которыми составляет около 2 км. По краям переходов должны быть установлены усиленные сетчатые ограждения. | Предотвращение гибели сайги, а также косули, архара (очень маловероятен) и более комфортный переход животных через дорогу. | Выполаживание склонов и установка сетчатых ограждений – строительные компании подрядчики. |
| Рыбы (Pisces) и Амфибии (Amphibia) |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |
| Водозабор из рек | - Установка рыбозащитных устройств - При выборе створа размещения водозабора следует учитывать условия: 1.Не размещать водозабор в районах нерестилищ, зимовальных ям; 2.Ограничить водозабор в местах нагула молоди и на путях её миграции; 3.Ограничение водоотбора в сумеречно-ночное время суток; | Предотвращение гибели рыб и амфибий | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Строительные технологические процессы | -Запрет мытья техники в водоохранных зонах и полосах рек - Запрет на заправку ГСМ, предотвращение его разливов при произведении строительных работ. - Организация своевременного вывоза ТБО от строительных бригад. - Сооружение временных бытовых помещений за пределами водоохранных зон и полос - Запрет слива сточных вод в русла водоемов | Предотвращение химического и механического загрязнения водной среды региона | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Экосистемы |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |
| Строительные бытовые лагеря для рабочих, жизнедеятельность рабочих | - Складирование отходов в строго отведенных и регламентированных местах - Обеспечить исключение контакта диких животных с бытовым мусором и другими отходами, которые могут представлять риск для их жизнедеятельности. Рекомендуется предотвращать использование животными различных типов отходов (особенно пластика, промасленной ветоши, упаковочных материалов, использовавшихся с химикатами, и т.д.) для строительства жилищ и гнёзд. Данное мероприятие снизит уровень «кормовой зависимости» диких животных от объектов антропогенного происхождения на территории проектной площади. Для этого рекомендуется: - Использование специализированных с контейнеров для ТБО, снабженными плотно закрывающимися крышками. - Использование специализированных закрываемых контейнеров для сбора и хранения промышленных отходов, в т.ч. промасленной ветоши. - Отходы должны удаляться специализированными предприятиями и размещаться только на специализированных полигонах. - Запрет слива сточных вод на рельеф местности и в водоемы - Установка биотуалетов для рабочих | Предотвращение захламление территории прилегающей к трассе бытовыми и строительными отходами. Исключение привлечения диких животных к свалкам ТБО. Исключение загрязнения поверхностных и грунтовых вод стоками. | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Загрязнение атмосферы от стационарных и передвижных источников | - Необходимо через обильное орошения полевых дорог и отвалов, особенно в сухой период, добиться минимальных объемов выбросов неорганической пыли. - Обеспечить основные дороги твёрдым покрытием. - Разработать и внедрить системы безопасности при работе с ГСМ | Уменьшить загрязнение атмосферного воздуха | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Деятельность рабочих | Рекомендуется разработать Правила внутреннего регламента (внутреннего распорядка), для регулирования деятельности персонала по уменьшению воздействия на животный и растительный мир. Правила должны включать в себя: - Информацию о местах размножения и произрастания редких видов флоры и фауны - Меры по ограничению факторов беспокойства в сезоны размножения и вегетации редких видов - Ограничение на посещение сотрудниками мест обитания птиц и произрастания редких видов флоры и фауны в сезоны их наибольшей экологической чувствительности (весна). - Ограничение контакта персонала с гнездами и яйцами, а также действий, пугающих птиц. - Ограничение скоростного режима в местах гнездования редких видов птиц в сезоны экологической чувствительности. - Запрет на проезд в несанкционированных местах. - Информацию об основных и используемых полевых дорогах. - Соблюдение проектных решений при использовании временных дорог. - Меры по контролю шума и запылённости. - Информацию о пользовании графика эффективного наружного освещения в периоды миграций птиц. - Рекомендации по обращению с бытовым мусором и другими отходами. - Воспрещение любых видов охоты и преследования животных. - Запрет на прикорм диких животных. - Меры, применяемые, в случае нарушения данных правил. | Повышение экологической грамотности и ответственности персонала. | Группа реализации проекта (ГРП)/КТЖ, Инженерная служба по надзору, Подрядная организация |
| Территория ООПТ Андасайского зоологического заказника | - Запрет устройства карьеров, лагерей и водозаборов в пределах границ ООПТ | - Сохранение экосистем и биоразнообразия в границах ООПТ | - Руководство КТЖ |
| Ключевые орнитологические территории (IBA) | - Снижение объемов либо полная остановка технологических работ в весенний период гнездования, создание «зон покоя» | - Сохранение популяции редких видов птиц | - Руководство КТЖ - Руководство подрядных организаций |
| Сотрудничество с заинтересованными сторонами | - Получение всех необходимых разрешений (спецводопользование, вырубка зеленых насаждений, на эмиссии и т.д.) на ведение и согласование строительных работ - Регулярные консультации с МИО и экоактивистами, заинтересованной общественностью при ведении работ | - Выполнение работ в соответствие с нормативной базой РК и международных требований, учет общественного мнения. | - Руководство КТЖ - Руководство подрядных организаций |
| Период эксплуатации |  |  |  |
| Территория ООПТ Андасайского зоологического заказника | - Установка информационных аншлагов на ж/д станциях в границах ООПТ с правилами поведения в границах ООПТ и видах запрещенной деятельности | - Формирование бережного отношения граждан к природе | - Руководство ООПТ, КТЖ |

4 ПЛАН ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Ниже приводится план-график реализации мер по снижению нагрузки и необходимых технологических решений, требующих контроля и ограничения в период строительства.

Таблица 5 План-график работ по снижению воздействия

| Мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Флора |  |
| - Запрет несанкционированного проезда техники - Исключение розлива ГСМ и строительных материалов на строительной площадке - Увлажнение пылящих поверхностей дорог и складов ПСП и строительных материалов - Запрет поджога сухой травы - Запрет сбора диких ягод и грибов | Постоянно на протяжении строительных работ (начиная с 2025 года) |
| Снятие плодородного слоя почвы в местах произрастания редких видов | Июнь-июль каждого года строительства |
| Фауна |  |
| Установка искусственных гнездовий | С мая по сентябрь любого года в период строительства при благоприятных погодных условиях |
| Информирование работников о наличии мест размножения редких и исчезающих видов птиц на участках дороги. | Постоянно на протяжении строительных работ (начиная с 2025 года) |
| Снижение негативного воздействия на птиц от источников света, мигрирующих через данный регион, в том числе редких и исчезающих | Постоянно на протяжении строительных работ (начиная с 2025 года). |
| Предотвращение гибели молоди рептилий и снижения численности популяции | График работ необходимо координировать в соответствие со сроками размножения пресмыкающихся – апрель-май. Снизить нагрузку в этот период. |
| Предотвращение гибели случайно попавших животных в технологические ямы и канавы | Ежедневно до начала работ. |
| Выполаживание склонов дороги | В период строительных работ (начиная с 2025 года) |
| Установка сетчатых ограждений | В период строительных работ (начиная с 2025 года) |
| Водозабор из рек | Установка рыбозащитных конструкций до периода нереста (до апреля месяца) Ограничение водоотбора в сумеречно-ночное время суток – постоянно на протяжении работ |
| Экосистемы |  |
| -Запрет мытья техники в водоохранных зонах и полосах рек - Запрет на заправку ГСМ, предотвращение его разливов при произведении строительных работ. - Организация своевременного вывоза ТБО от строительных бригад. - Сооружение временных бытовых помещений за пределами водоохранных зон и полос - Запрет слива сточных вод в русла водоемов | Постоянно на протяжении строительных работ (начиная с 2025 года) |
| Предотвращение захламление территории прилегающей к трассе бытовыми и строительными отходами. Исключение привлечения диких животных к свалкам ТБО. Исключение загрязнения поверхностных и грунтовых вод стоками. | Постоянно на протяжении строительных работ (начиная с 2025 года) |
| Уменьшение загрязнение атмосферного воздуха | Постоянно на протяжении строительных работ (начиная с 2025 года) |
| Повышение экологической грамотности и ответственности персонала. | Постоянно на протяжении строительных работ (начиная с 2025 года) |
| Установка информационных аншлагов на ж/д станции в границах ООПТ | По усмотрению руководства ООПТ |
| Взаимодействие с заинтересованными сторонами | Постоянно на протяжении строительных работ (начиная с 2025 года) |

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР

5.1. Создание искусственных гнездовых построек для хищных птиц.

На искусственных опорах платформы ставятся в основном в безлесных районах, чтобы привлечь туда на гнездовании птиц, изначально гнездящихся не на земле (на скалах, деревьях), либо для переноса гнёзд наземногнездящихся хищных птиц с целью сокращения влияния на них таких негативных факторов, как палы сухой травы, разорение гнёзд и негативное влияние техногенных факторов.

При создании искусственных гнездовий на территории проектной площади рекомендуется производить мероприятия по информированию персонала о наличии мест размножения редких и исчезающих видов птиц.

Территории, на которых возможна реализация проектов по привлечению хищных птиц на размножение в искусственные гнездовья, должны соответствовать следующим требованиям:

1. высокая численность и доступность кормового ресурса;

2. постоянное присутствие неразмножающихся птиц в гнездовой период или птиц на миграциях и кочевках, либо существование устойчивых гнездовых группировок привлекаемых видов на ближайших соседних территориях;

3. минимальное влияние местных антропогенных факторов, негативно влияющих на привлекаемых птиц, таких как применение ядохимикатов в сельском хозяйстве, густая сеть воздушных линий электропередачи 6–10 кВ без птицезащитных устройств, развитие горнодобывающей индустрии, присутствие большого количества людей в гнездовой период и т.п.

В оптимальных местообитаниях крупные хищники не склонные к колониальности, гнездятся в диапазоне расстояний от 3–7 до 8–12 км друг от друга. Учитывая это, для точечного привлечения птиц на потенциальные гнездовые участки можно рекомендовать ориентироваться на средние дистанции между гнёздами разных пар в оптимальных местообитаниях и располагать искусственные гнездовья друг от друга на аналогичных дистанциях.

Гнездовая платформа на любом искусственном несущем субстрате может быть исполнена как из дерева, так и из металла.

Гнездовые платформы представляют собой квадратные каркасы 0,8–1,2 м шириной. Они должны быть изготовлены из 5–7 жердей из ровных стволов деревьев, диаметром 8–12 см, или аналогичного бруса. Подготовленные жерди сколачиваются гвоздями в виде квадрата с одной – двумя перекладинами в центре. Длина гвоздей должна составлять 100–150 мм. Несущие жерди пробиваются гвоздями насквозь и загибаются поперек оси жерди. Не следует загибать гвозди вдоль оси жерди, так как при ее усыхании она может треснуть, что приведет к выпадению гвоздя и разрушению платформы. При дальнейшем крепеже платформы, она должна быть установлена таким образом, чтобы шляпки гвоздей находились вверху. В противном случае при усыхании жердей гвозди будут выпадать из них. Между крайними несущими жердями каркаса платформы и перекладинами на каркас накладываются более тонкие жерди настила, которые крепятся к несущим мелкими гвоздями или проволокой таким образом, чтобы зазор между всеми жердями настила составил 1–3 см. В качестве настила можно использовать также доски различной ширины.

Рисунок 9 - Гнездовые платформы для искусственных гнездовий.

Из металла сваривается квадратный каркас из 4-х прутов диаметром 8–12 мм и длиной 0,8 м, к углам которого приваривается диагональный прут длиной 1,1 м. Каркас обтягивается сеткой рыбицей.

Платформа, изготовленная из дерева или металла, может быть установлена на любой опоре вкопанной в землю в абсолютно безлесной местности.

Самой простой опорой является деревянный столб диаметром 17–25 см и высотой 3 м, вкопанный в землю на глубину 70 см. Деревянная платформа к такому столбу прибивается гвоздями через центральную перекладину и фиксируется тремя – четырьмя подпорами, прибитыми от углов платформы к столбу под углом не менее 40 градусов. Металлическая платформа на таком столбе может быть закреплена скобой, вбитой в вершину столба через центр платформы, и растяжками из металлических прутьев или толстой металлической проволоки, от углов платформы к столбу.

Альтернативой деревянному столбу является железобетонный столб. Он более прочен и долговечен, не горит в степных палах, крайне редко разрушается местными жителями, так как не может быть использован на дрова. Такие столбы могут быть изготовлены целевым образом. Каркас столба должен быть сделан из 3-4-х металлических прутов диаметром 8–12 мм и длинной 3,3–3,5 м. Нельзя делать каркас менее чем из 3-х прутов, так как в этом случае столб будет непрочным. Пруты каркаса делаются длиннее заливаемого бетоном опалубка на 30–50 см. После того, как столб будет установлен, они будут разогнуты в горизонтальную плоскость и к ним будет прикреплена платформа. местах  перемычками.

На платформах, устанавливаемых на различных типах опор, формируется гнездовая постройка в соответствии с рекомендациями, озвученными выше. В большинстве случаев она имитирует постройки хищных птиц, самостоятельно строящих гнёзда в той или иной местности. Также планируется использовать гнездовые постройки птиц, нуждающихся в переносе гнёзд с целью сокращения влияния на них негативных факторов, связанных с отчуждением территории под строительство железной дороги.

5.2. Рекомендация по обеспечению безопасности жизнедеятельности объектов животного мира при использовании фонового освещения основных объектов и сопутствующей инфраструктуры

Обеспечение минимального негативного воздействия от светового загрязнения на объекты животного мира способствует снижению дезориентации птиц в период миграций, уменьшает уровень общего негативного от намечаемой деятельности давления на экосистемы в целом. Для этого при планировании строительства световой инфраструктуры следует руководствоваться следующими принципами:

- Использование строго направленного освещения на объекты, нуждающиеся в подсветке и избегание использования светильников, дающих всенаправленное освещение, в том числе «вверх», что создает «паразитную засветку». Использование направленного освещения позволяет также экономить энергию, так как в этом случае можно использовать менее мощные лампы по сравнению с «всенаправленными» светильниками.

Рисунок 10 -  Направленное освещение (слева), всенаправленное освещение (справа).

- Использование специализированных линз для осветительных приборов, способствующих максимальному рассеянию света по всей поверхности.

Рисунок 11 -  Покрытие поверхности световым потоком не полное из-за рассеяния его в сопредельном пространстве (слева). Максимальное покрытие поверхности световым потоком (справа).

- Использование светодиодных ламп для наружного освещения основных проектируемых объектов.

- Использование инфракрасных датчиков движения для управления освещением.

- Использование "приземных" источников освещения возле офисных и жилых зданий.

Рисунок 12 – «Приземные» источники освещения

Рекомендуется разработать график отключения "лишних" источников освещения в периоды весенних и осенних миграций птиц. График должен основываться на отключении тех источников наружного освещения, которые не являются строго необходимыми при строительстве и эксплуатации основных объектов и сопутствующей инфраструктуры – например, светильники архитектурной подсветки зданий, декоративные светильники, праздничная иллюминация и др.. Данные сезонные ограничения будут способствовать снижению негативного воздействия на птиц, мигрирующих через данный регион, в том числе редких и исчезающих.

5.3. Меры по снижению воздействия на близлежащие водоемы

Территория строительства железной дороги Мойынты-Қызылжар пересекает реки Мойынты, Сарыбулак и Шажагай, тем самым затрагивая водоохранные зоны и полосы этих рек.

В качестве мероприятий по охране поверхностных водных ресурсов, а также компонентов водной флоры и фауны  целесообразны следующие водоохранные мероприятия:

- соблюдение водоохранного законодательства РК;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и полосе.

Основной комплекс мероприятий по предотвращению загрязнения реализуется на этапе строительства объекта:

- все работы по строительству должны выполняться строго в границах участка землеотвода;

- заправка дорожно-строительной и транспортной техники, установка временных складов ГСМ, хранение и размещение других вредных веществ, используемых при строительстве участков должны осуществляться при жестком соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение грунтовых вод (установка емкостей с ГСМ – только на поддонах; мойка техники – только в специально отведенных местах, оборудованных грязеуловителями; запрещение слива остатков ГСМ на рельеф);

- с целью удаления разливов топлива и смазочных материалов на автостоянках и местах заправки предусматривается набор адсорбентов и специальные металлические контейнеры для сбора загрязненных нефтью отходов и почв;

- химические и другие вредные вещества, жидкие и твердые отходы собирают на специально отведенных площадках, имеющих бетонное основание и водосборный приямок. Размещение емкостей с жидкими отходами дополнительно осуществляется на металлических поддонах, исключающих проливы загрязнителей;

- для обеспечения дренажа и организованного стока поверхностных ливневых и снеготалых вод – формирование уклонов участка после завершения вертикальной планировки в соответствии с естественным рельефом местности;

- профилирование подъездных дорог (для недопущения застаивания поверхностных вод в пределах дорожного полотна);

- для отвода поверхностных вод от полотна дорог – устройство водоотводных канав по обе стороны от дорожного полотна. Для пропуска вод под дорогами, во избежание формирования вторичного заболачивания – устройство водопропускных труб и лотков.

- после завершения строительных работ: планировка и благоустройство территории – во избежание застоя поверхностных вод и формирования эфемерных водоемов (луж, озерков, заболоченных участков).

К основным природоохранным мероприятиям также следует отнести:

- Создание земляных валов для защиты территории от потенциального затопления (обваловка территории);

- Недопущение засорения территории отходами потребления и производства, своевременный вывоз отходов со строительной площадки;

- Запрет мытья техники на берегу реки.

Таким образом, при соблюдении природоохранных мероприятий строительство и дальнейшая эксплуатация железной дороги не окажет значимого влияния на поверхностные и подземные воды рассматриваемого региона.

6. РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

6.1 Андасайский государственный природный заказник

Постановлением Правительства РК от 11 июля 2022 года № 470 «О расширении территории Андасайского государственного природного заказника (зоологический) республиканского значения» были добавлены новые кластерные участки, расположенные в Карагандинской и Улытауской областях, непосредственно на участках строительства новой железной дороги. Карта-схема размещения новых участков относительно трассы представлена на рисунке 12.

Как видно из карты, железная дорога пересекает северо-восточную оконечность 2го кластерного участка заказника.

Общая площадь ООПТ.

Общая площадь Андасайского государственного природного (зоологического) заказника составляет 3 415 806,40 га.

Площадь охранной зоны ООПТ.

Охранные зоны для государственных природных заказников законодательно не предусмотрены.

На территории Андасайского заказника, согласно паспорта выделено 2 функциональных участка, каждый с определенным режимом охраны

Таблица 6 Режимы охраны заказника по функциональным участкам

| № п/п | Наименование функционального участка | Площадь, га | Режим охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 039 596 | Заказной режим |
| 2 | 2 | 2 376 210,4 | Регулируемый режим хозяйственной деятельности |
|  | ВСЕГО: | 3 415 806,4 |  |

Рисунок 13 – Расположение проектируемой железной дороги относительно участков Андасайского заказника

Разрешенные и запрещенные виды деятельности, а также ограничения на отдельные виды деятельности на особо охраняемой природной территории:

Разрешается:

а) использование по сезонам года на участках с заказным режимом охраны особо охраняемой природной территории в научных, эколого-просветительных, туристских и рекреационных целях, разрешается ведение пчеловодства.

б) на участках с регулируемым режимом хозяйственной деятельности разрешается ведение собственниками земельных участков и землепользователями традиционных видов хозяйственной деятельности приемами и методами, не оказывающими вредного воздействия на природные комплексы и объекты государственного заповедного фонда, а также ведение лесохозяйственной деятельности.

Запрещается – охота, добыча любыми способами и средствами животных, интродукция чужеродных видов растений и животных, разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц, равно как и другие действия, вызвавшие или которые могут вызвать гибель животных и растений, за исключением случаев изъятия в научно-исследовательских, воспроизводственных и мелиоративных целях по разрешению уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного и растительного мира. Запрещаются отжиги травяной растительности на территории.

На участках с заповедным режимом в пределах указанных участков, любое хозяйственное и рекреационное использование объектов запрещено, за исключением мероприятий, проведение которых допускается на основе научных рекомендаций и разрешения уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного и растительного мира.

Экологические требования для землевладельцев и землепользователей, находящихся на территории особо охраняемой природной территории:

1. Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, сельского хозяйства, на территории ООПТ допускается исключительно на специально выделенных участках с заказным режимом и регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Землевладельцы и землепользователи, на земельных участках для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, на земельных участках сельскохозяйственного назначения и на землях промышленности, (далее – Земельных участков) находящихся на территории особо охраняемой природной территории обязаны:

1. Применять технологии производства, соответствующие санитарным и экологическим требованиям, не допускать причинения вреда окружающей среде, ухудшения санитарно-эпидемиологической, радиационной и экологической обстановки;

2. Соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы);

3. Не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв;

4. Не допускать захоронения (складирования) любых видов отходов (производственных, строительных, бытовых) вне специально отведенных для этого мест;

5. Производить транспортировку химических и иных вредных материалов исключительно в специальных емкостях, предотвращающих их попадание в окружающую природную среду;

6. Проводить обязательный инструктаж всех работников землевладельцев и землепользователи по соблюдению экологических требований и законодательства об особо охраняемых природных территориях, с росписью о его прохождении в специальном журнале;

7. Осуществлять усиленный контроль пожарной безопасности;

8. Производить опашку по периметру Земельных участков, с регулярным обновлением минерализированной полосы (на Земельных участках промышленности - также опашку санитарно-защитных и иных зон, выделенных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан);

9. При нанесении ущерба объектам государственного природно-заповедного фонда на территории ООПТ, проводить компенсационные мероприятия в необходимых объемах, установленных государственными природоохранными организациями, по согласованию с администрацией ООПТ;

10. Обеспечить беспрепятственный доступ работников администрации ООПТ, государственной службы охраны животного мира и государственных инспекторов охраны окружающей среды на территорию земельных участков для контроля за соблюдением природоохранного законодательства и экологических требований.

В процессе ведения хозяйственной деятельности Землевладельцам и землепользователям, на земельных участках находящихся на территории ООПТ запрещается:

1. Добыча объектов животного мира, заготовка (вырубка, корчевка) саксаула, уничтожение растительности и иные действия, ухудшающие условия обитания животных, разрушение и повреждение жилищ и гнезд животных, сбор яиц, изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.

2. Движение автотранспорта вне дорожной сети;

3. Добыча полезных ископаемых (твердых, жидких и газообразных), строительных материалов (песка, глины и т.п.) на территории ООПТ, создание карьеров без предварительного согласования с администрацией ООПТ;

4. Складирование производственных и бытовых отходов вне специально отведенных для этого мест, предотвращающих разнос отходов (ветром, осадками), расположение и оборудование таких мест должно быть согласовано с администрацией ООПТ;

5. Слив жидких отходов и других загрязняющих веществ вне специально отведенных мест, с предотвращением попадания загрязнителей в окружающую среду (грунт, водные источники).

Правила посещения, режим работы, рекреационная нагрузка.

1.Посещение территории ООПТ «Андасайского государственного природного заказника» осуществляется при условии сохранения объектов государственного природно-заповедного фонда.

2.Для физических лиц (далее - посетители) при посещении территории «Андасайского государственного природного заказника» (далее - ООПТ), допускаются:

1) передвижение на механизированном и гужевом транспорте по дорогам общего пользования, стоянка в специально оборудованных местах;

2) проведение организованных экскурсий и туристских походов, предварительно согласованных с администрацией ООПТ.

3) передвижение по водоемам только на безмоторных плавучих средствах, по согласованию с администрацией ООПТ;

4) любительское (спортивное) рыболовство.

5) проведение спортивных и эколого-просветительных мероприятий, туристских слетов по согласованию с администрацией ООПТ;

6) проведение профессиональной и любительской фото-видеосъемки;

7) проведение учебных практик;

8) сбор гербария, отбор почвенных образцов для учебных целей, по согласованию с администрацией ООПТ;

9) иная деятельность, не нарушающая естественное развитие и сохранение объектов государственного природно-заповедного фонда и природных комплексов.

3. На территории природоохранного учреждения ООПТ не допускается:

1) заезд и передвижение транспортных средств вне существующих дорог;

2) стоянка автотранспорта и других механических средств вне установленных мест;

3) парковка и мытье автотранспорта и других механических средств на берегах водоемов, мытье посуды, стирка белья, купание домашних животных;

4) нахождение на водоемах моторных яхт, катеров, моторных лодок, скутеров, квадроциклов, за исключением моторных плавательных средств, используемых государственной службой охраны ООПТ;

5) разведение костров, установка мангалов.

6) устройство стоянок, установка палаток вне мест, установленных для этих целей;

7) рыболовство сетями и другими запрещенными орудиями и средствами;

8) изъятие диких животных;

9) отпугивание и прикармливание диких животных;

10) разорение гнезд, нор, логовищ и муравейников;

11) вырубка, ломка и повреждение деревьев и кустарников, заготовка прутьев на веники и метлы для бытовых нужд;

12) разрушение и порча памятников природы, истории, культуры и археологии;

13) сбор и выкопка дикорастущих древесных, кустарниковых, травянистых растений и лекарственного сырья вне разрешенных мест сбора, включая сбор гербарного материала;

14) ломка и порча средств наглядной агитации (стендов, панно, аншлагов, и других), лесоустроительных, лесохозяйственных и землеустроительных знаков;

15) нанесение надписей и рисунков на постройки, деревья, камни и скалы;

16) засорение отходами, бытовым мусором и отходами почвенного покрова;

17) применение шумовых и иных акустических воздействий на окружающую среду, согласно Норм шумовых и иных акустических воздействий искусственного происхождения на территории ООПТ;

18) интродукция чужеродных видов растений и животных, равно как и другие действия, вызвавшие или которые могут вызвать повреждение и уничтожение растительности;

19) иная деятельность, нарушающая естественное развитие и сохранение объектов государственного природно-заповедного фонда и природных комплексов.

6.2 Ключевые орнитологические территории (IBA)

Линия планируемой дороги пересекает две ключевых орнитологических территории (IBA) – Мелкосопочник Аяк-Бестау IBA No: KZ 063 и Низкогорья Ортау IBA No: KZ 064 (рис.13).

Действующее законодательство не содержит положений, содержащих перечень ограничений хозяйственной деятельности на территории Ключевых орнитологических территорий (в случае, если территории ключевых орнитологических территорий не включены в ООПТ). Однако, Ключевые орнитологические территории – это территории, имеющие важнейшее значение для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете.

Для более успешного сохранения IBA, как правило, назначаются «Хранители IBA». В роли хранителей могут выступать коллективы и даже целые организации – школы, станции юннатов, администрации заповедников и национальных парков, а также люди, живущие по соседству с IBA и заинтересованные в их сохранении.

Хранителем двух данных IBA является Мизембаев Елеусиз Тезекбаевич. Хранитель ежегодно проводит объезд и мониторинг территорий, учеты птиц.

В случае обнаружения гнезд, больших скоплений птиц  и проведения строительных работ на важных местах для жизнедеятельности птиц для консультации и получения алгоритма действий можно обратиться к хранителю IBA:

| Хранитель IBA 063 и 064 | Мизембаев Елеусиз | +7 705 469 62 68 |
| --- | --- | --- |

Рисунок 14 – Ключевые орнитологические территории, пересекаемые железной дорогой Моинты-Кызылжар

Описание Ключевых орнитологических территорий на участке работ приводится ниже

| Название КОТ | Описание |
| --- | --- |
| Мелкосопочник Аяк-Бестау IBA № KZ063 Критерии: А1, А3 Площадь: 340410 га Природоохранный статус: не охраняется | Мелкосопочный массив в левобережье реки Сарысу. В общем это степная территория с фрагментами сухой степи/полупустыни между сопочными массивами. Сопки имеют вид гряд, вытянутых в широтном направлении, с небольшими скальными выходами по склонам и вершинам. По лощинам обычны заросли кустарников (спирея, карагана). Речная сеть развита достаточно слабо; имеющиеся отдельные небольшие речки к лету большей частью пересыхают и сохраняется только цепь стоячих водоемов в скальных чашах. В долинах часто присутствуют солончаки. Птицы Это типичный участок периферии Казахского мелкосопочника с точки зрения сохранения глобально угрожаемых видов важен как место массового гнездования степной пустельги (Falco naumanni, населяет практически все скальные обнажения сопок колониями по 5-10 пар), обитания балобана (Falco cherrug) и степного луня (Circus macrourus). Он также представляет интерес как наиболее южная территория с крупной гнездовой группировкой степного орла (Aquila nipalensis). Помимо него, обычным гнездящимся видом скальных обнажений сопок является филин (Bubo bubo). Достаточно обычен курганник ((Buteo rufinus), особенно в северной части территории, где он, помимо скал, гнездится на ЛЭП. Степной лунь достаточно обычен только в поймах рек, в степи же и кустарниковых биотопах на плакоре, а также в сопках он уступает по численности луговому луню (Circus pygargus). Змееяд (Circaetus gallicus) единично гнездится на крупных скальных обнажениях – обнаружено 1 гнездо. НА IBA также гнездится красавка (Grus virgo), обычен черный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis). Другие угрожаемые виды О других угрожаемых видах данные отсутствуют. Вопросы сохранения Из-за слабой освоенности терриории угрозы практически отсутствуют. Участками ведется выпас скота с небольшой пастбищной нагрузкой. |
| Низкогорья Ортау IBA № KZ064 Критерии: А1, А3, А4ii Площадь: 1071750 га Природоохранный статус: не охраняется | Мелкосопочный массив в юго-западной части Казахского мелкосопочника, являющийся водоразделом бассейна реки Сары-Су и оз.Балхаш. Территория сильно пересеченная, с большими площадями гранитных интрузий, развитыми колковыми и уремными лесами, которые приурочены к ущельям сопок и долинам рек в подножии низкогорных массивов. Леса представлены в основном осиновыми с небольшим количеством березы, ивы и черемухи. В южной части территории доминируют чистые осинники. Растительность открытых пространств представлена как полупустынными, так и степными сообществами. На гранитах доминируют петрофитные степи. Ложбины между сопками часто переувлажнены и заняты высокотравными лугами. В общем, открытые травянистые ландшафты занимают около 50% площади IBA, включения полупустыни – 3%, скалистые участки (выходы коренных пород, осыпи и т.п.) – 30%, кустарниковые формации – 13%, леса – 3%, водно-болотные угодья – около 1%. Птицы На территории гнездится комплекс хищных птиц, включая ряд глобально угрожаемых видов, в том числе очень большая группировка степного луня (Circus macrourus) – более 2000 пар. Здесь обитает и ряд видов, включенных в Красную книгу Казахстана. IBA – один из типичных участков Евразийской степи с несколькими биомными видами. Она является одной из важнейших для балобана (Falco cherrug) в Казахском мелкосопочнике – здесь сохраняется его устойчивая гнездовая группировка. На гнездовании высока численность черного аиста (Ciconia nigra), беркута (Aquila chrysaetos) и змееяда (Circaetus gallicus). В скалах по берегам рек гнездится огарь (Tadorna ferruginea). В сохранившихся колковых лесах многочисленны орел-карлик (Hieraaetus pennatus), тетерев (Tetra tetrix), гнездятся перепелятник (Accipiter nisus), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), ушастая сова (Asio otus). Практически во всех гранитных массивах степная пустельга (Falco naumanni) образует колонии. В кустарниковых биотопах по долинам водотоков и на склонах сопок гнездятся луни, из которых доминирует степной. Относительно немногочисленен курганник (Buteo rufinus). Другие угрожаемые или эндемичные виды Горный баран, или архар (Ovis ammon collium NT, RBKz) Вопросы сохранения Ведется выпас скота в умеренном масштабе. Основная угроза заключается в неконтролируемых выжиганиях растительности, приводящих к лесным пожарам и выгоранию можжевельников на гранитных интрузиях. От палов страдают основные объекты питания хищников – степная пищуха, заяц и тетерев, выгорают гнезда многих видов, особенно луней. Также на территории отмечен нелегальный отлов балобана. |

Охранные мероприятия на территории Ключевых орнитологических территорий (IBA)

В целом для территории IBA важно соблюдение общих природоохранных и санитарных мероприятий таких как:

- Запрет разведения костров, запрет разорения гнезд

- Проведение биотехнических работ по предупреждению пожаров

- Запрет выброса мусора и предупреждение организации стихийных свалок

- Запрет химического и физического загрязнения водного бассейна промышленными и бытовыми стоками

- Запрет незаконного забора воды из природных источников

- Запрет химического загрязнения воздушного бассейна

- Соблюдение тишины и организация зон покоя в период гнездования птиц

- Установка информационных щитов для информирования населения о значимости территории

7 ОЦЕНКА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 7 Ориентировочная стоимость природоохранных мероприятий

| Мероприятие | Вид работ | Количество | Стоимость за 1 ед (тг) | Стоимость за 1 ед (доллар) | Общая стоимость (тг) | Общая стоимость (доллар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка искусcтвенных гнездовий | Проф. труба 100х100х3мм, метр | 168 | 3500 | 6,5 | 588000 | 1092,936803 |
|  | Уголок 40х40х3мм, метр | 335 | 780 | 1,4 | 261300 | 485,7 |
|  | Сетка кладочная 50х50х4мм, шт | 3 | 4700 | 8,7 | 14100 | 26,2 |
|  | Вязальная проволока 3мм, бухта | 1 | 4300 | 8,0 | 4300 | 8,0 |
|  | Электрод №3, пачка | 2 | 3000 | 5,6 | 6000 | 11,2 |
|  | Диск отрезной 125, пачка | 6 | 2000 | 3,7 | 12000 | 22,3 |
|  | УШМ на акуммуляторе, шт | 1 | 60000 | 111,5 | 60000 | 111,5 |
|  | Цемент, мешок | 3 | 1800 | 3,3 | 5400 | 10,0 |
|  | Болты м8х30, шт | 100 | 50 | 0,1 | 5000 | 9,3 |
|  | Мотобур, шт | 1 | 70000 | 130,1 | 70000 | 130,1 |
|  | Сверла, набор | 2 | 10000 | 18,6 | 20000 | 37,2 |
|  | Сварочные работы, услуга | 1 | 200000 | 371,7 | 200000 | 371,7 |
| Итого по разделу: |  |  | 360130 | 669,4 | 1246100 | 2316,2 |
| Установка рыбозащитных устройств | Рыбозащитное устройство, шт | 10 | 380000 | 706,3 | 3800000 | 7063,2 |
| Итого по разделу: |  |  | 380000 | 706,3 | 3800000 | 7063,2 |
| Установка информационных аншлагов | Информационный аншлаг, шт | 6 | 250 000 | 465 | 1500000 | 2788,1 |
| Итого по разделу: |  |  | 250 000 | 465 | 1500000 | 2788,1 |
| Просветительская информационная компания | Услуга эколога (биолога) | 1 | 350 000 | 650,6 | 350 000 | 650,6 |
| Итого по разделу: |  |  | 350 000 | 650,6 | 350 000 | 650,6 |
| ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ: |  |  | 1 340 130 | 2490,95 | 6 896 100 | 12818,0 |

*Стоимость работ по установке искусственных гнездовий хищных птиц приведена в соответствии со сметой Казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия по аналогичным работам, проводимым сотрудниками на территории охотхозяйства.

Стоимость рыбозащитных устройств взята с сайта поставщиков РЗУ

Стоимость установки информационных аншлагов приведена в соответствии с расценками типографий из открытых источников.

Стоимость консультационных работ эколога (биолога) приведена в соответствии со среднемесячным показателем заработной платы специалистов региона

Стоимость работ по устройству уклонов и ограждений для переходов сайги отдельно не рассчитывается, так как уже учтена в проектной сметной документации.

*Курс доллара принят по состоянию на 31.08.2025 года – 538 тг/1 доллар США.

Приложение 1

Списки фауны, учтенной в период полевых исследований (июль 2025 г)

Таблица 1 - Птицы (Aves)

| №/п | Русское название | Латинское название | Статус МСОП * | Статус в Красной книге РК** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отряд Гусеобра́зные (Anseriformes) |  |  |  |
| 1 | Чирок-свистунок | Anas crecca | LC |  |
| 2 | Свиязь | Anas penelope | LC |  |
| 3 | Чирок-трескунок | Anas querquedula | LC |  |
| 4 | Огарь | Tadorna ferruginea | LC |  |
| 5 | Кряква | Anas platyrhynchos | LC |  |
|  | Отряд Ястребообра́зные (Accipitriformes) |  |  |  |
| 6 | Болотный лунь | Circus aeruginosus | LC |  |
| 7 | Курганник | Buteo rufinus | LC |  |
| 8 | Канюк | Buteo buteo | LC |  |
| 9 | Беркут | Aquila chrysaetos | LC | 3 категория |
| 10 | Степной орел | Aquila nipalensis | EN | 5 категория |
| 11 | Могильник | Aquila heliaca | LC | 3 категория |
| 12 | Орел-карлик | Hieraaetus pennatus | LC | 3 категория |
| 13 | Черный коршун | Milvus migrans | LC |  |
| 14 | Луговой лунь | Circus pygargus | LC |  |
| 15 | Степной лунь | Circus macrourus | LC |  |
| 16 | Степная пустельга | Falco naumanni | LC |  |
| 17 | Обыкновенная пустельга | Falco tinnunculus | LC |  |
|  | Отряд Голубеобразные (Columbiformes) |  |  |  |
| 18 | Вяхирь | Columba palumbus | LC |  |
|  | Отряд Ржанкообра́зные (Charadriiformes) |  |  |  |
| 19 | Чибис | Vanellus vanellus | NT |  |
| 20 | Ходулочник | Himantopus himantopus | LC |  |
| 21 | Шилоклювка | Recurvirostra avosetta | LC |  |
| 22 | Белохвостый песочник | Calidris temminckii | LC |  |
| 23 | Турухтан | Philomachus pugnax | LC |  |
| 24 | Черныш | Tringa ochropus | LC |  |
|  | Отряд Дрофообразные (Otidiformes) |  |  |  |
| 25 | Стрепет | Tetrax tetrax | NT | 2 категория |
|  | Отряд Журавлеобразные (Gruiformes) |  |  |  |
| 26 | Камышница | Gallinula chloropus | LC |  |
| 27 | Лысуха | Fulica atra | LC |  |
|  | Отряд Удодообразные (Upupiformes ) |  |  |  |
| 28 | Удод | Upupa epops | LC |  |
|  | Отряд Воробьинообра́зные (Passeriformes) |  |  |  |
| 29 | Воробей полевой | Passer montanus | LC |  |
| 30 | Степной жаворонок | Melanocorypha calandra | LC |  |
| 31 | Белая трясогузка | Motacilla alba | LC |  |
| 32 | Малый жаворонок | Calandrella brachydactyla | LC |  |
| 33 | Полевой конек | Anthus campestris | LC |  |
| 34 | Обыкновенная сорока | Pica pica | LC |  |
| 35 | Грач | Corvus frugilegus | LC |  |
| 36 | Варакушка | Luscinia svecica | LC |  |
| 37 | Серая ворона | Corvus cornix | LC |  |
| 38 | Садовая камышевка | Acrocephalus dumetorum | LC |  |
| 39 | Обыкновенный скворец | Sturnus vulgaris | LC |  |
| 40 | Коноплянка | Acanthis cannabina | LC |  |
| 41 | Деревенская ласточка | Hirundo rustica | LC |  |
| 42 | Желтая трясогузка | Motacilla flava | LC |  |
| 43 | Пустынная каменка | Oenanthe deserti | LC |  |
| 44 | Каменка | Oenanthe oenanthe | LC |  |
| 45 | Обыкновенная чечевица | Carpodacus erythrinus | LC |  |
| 46 | Горная чечетка | Acanthis flavirostris | LC |  |
| 47 | Черный жаворонок | Melanocorypha yeltoniensis | LC |  |
| 48 | Белокрылый жаворонок | Melanocorypha leucoptera | LC |  |

Таблица 2 - Млекопитающие (Mammalia)

| №/п | Русское название | Латинское название | Статус МСОП * | Статус в Красной книге РК** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отряд Грызуны (Rodentia) |  |  |  |  |
| 1 | Байбак | Marmota bobak | LC |  |
| 3 | Слепушонка обыкновенная | Ellobius talpinus | LC |  |
| 4 | Малый тушканчик | Allactaga elater | LC |  |
| 6 | Большой тушканчик | Allactaga major |  |  |
| 7 | Степная пеструшка | Lagurus lagurus | LC |  |
|  | Обыкновенная полевка | Microtus arvalis | LC |  |
| 8 | Полевка-экономка | Alexandromys oeconomus | LC |  |
| Отряд Парнокопытные (Artiodactyla) |  |  |  |  |
| 9 | Сайга | Saiga tatarica | NT, LD |  |
| Отряд Хи́щные (Carnivora) |  |  |  |  |
| 11 | Обыкновенная лисица | Vulpes vulpes | LC |  |
| 12 | Барсук | Meles meles | LC |  |
| Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha) |  |  |  |  |
| 14 | Заяц-русак | Lepus europaeus | LC |  |

Примечание:

*Статус вида в Международной Красной книге Международного союза охраны природы (МСОП) IUCN:

EX - Extinct (исчезнувшие);

EW - Extinct in the Wild (исчезнувшие в дикой природе);

CR - Critically Endangered (в критической опасности);

EN - Endangered (в опасности);

VU - Vulnerable (в уязвимом положении);

NT - Near Threatened (близки к уязвимому положению);

LC - Least Concern (находятся под наименьшей угрозой);

LD – Largely Depleted (в значительной степени истощен)

DD - Data Deficient (данных недостаточно);

NE - Not Evaluated (угроза не оценивалась);

**Статус в Красной Книге РК

1 категория – исчезающие

2 категория – редкие

3 категория – сокращающие численность

4 – неопределенные (малоизученные)

5 – восстановленные, т.е. те, опасность исчезновения которых миновала в результате принятых мер