АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы»

План взаимодействия с заинтересованными сторонами и раскрытие информации

Проект строительства новой железнодорожной линии Мойынты–Кызылжар

Стадия документа: Второй проект

Версия документа: 2.0

Дата: Сентябрь 2025 г.

Оглавление

1	ВВЕДЕНИЕ	4

2	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	4

2.1	Ограничения сферы применения	4

3	НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	4

3.1	Национальная правовая база в Казахстане	5

3.2	Международные стандарты (ЭСС 10 Всемирного банка и СД 1 МФК)	5

3.3	Выявленные пробелы и меры по их устранению	5

3.4	Анализ пробелов: Законодательство РК в сравнении с ЭСС 10 ВБ / СД 1 МФК	6

4	ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН	7

4.1	Критерии идентификации заинтересованных сторо	8

4.2	Категории заинтересованных сторон	8

4.3	Адаптивное картирование заинтересованных сторон	8

4.4	Уязвимые группы	11

4.5	Картирование заинтересованных сторон	11

4.6	Прошлое взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации	15

4.7	Цели и Сфера применения	15

4.8	Взаимодействие, предпринятое на текущий момент (будет дополнено после получения протоколов)	15

4.9	Социально-экономическое обследование и консультации с сообществами 16

4.10	Национальные Общественные слушания по ОВОС	17

5	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ООСВОЗ И ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	17

5.1	Цели раскрытия информации	17

5.2	Целевые заинтересованные стороны для раскрытия информации	17

5.3	Документы, подлежащие раскрытию	18

5.4	Места, методы и график раскрытия информации	18

5.5	Использование цифровых каналов	18

5.6	ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМ	19

6	РЕСУРСЫ И ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПВЗС on	23

6.1	Институциональные обязанности	23

6.2	Сотрудники по связям с общественностью	23

6.3	Бюджет на реализацию ПВЗС	24

7	МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (МРЖ)	24

7.1	Цели	24

7.2	Доступность и каналы	24

7.3	Уровни и процедуры	25

7.4	Анонимные жалобы	26

7.5	Раскрытие информации и осведомленность	26

7.6	Мониторинг и отчетность	26

7.7	Связь с ПЗЗП	27

8	МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ	27

8.1	Обязанности	27

8.2	Инструменты и каналы мониторинга	28

8.3	Требования к отчетности	28

8.4	Индикаторы мониторинга	28

8.5	Обучение	29

8.6	Соответствие Национальному законодательству и стандартам ВБ	29

9	РАСКРЫТИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ	29

9.1	Общественные консультации в Сентябре 2025	29

9.2	Документирование	30

9.3	Дальнейшие шаги.	30

10	ПРИЛОЖЕНИЯ	31

Обзор	31

1. Общественная консультация в Каражале – 24 Сентября 2025 г	31

2. Общественная консультация в Мойынты – 25 Сентября 2025 г	32

3. Доказательства предоставления консультационных материалов	32

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) был подготовлен консультантами от имени Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (далее – «КТЖ» или «Заказчик») в контексте Проекта «Строительство новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты» (далее – «Проект»).

28 января 2025 года в ходе расширенного заседания Правительства Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул острую необходимость ускорения развития национальной транспортно-логистической инфраструктуры в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). В числе приоритетных мер было определено строительство новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты.

Проект является стратегической национальной инвестицией, софинансируемой Всемирным банком (ВБ) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Он разработан для сокращения ТМТМ приблизительно на 150 км, что позволит увеличить транзитный потенциал Казахстана, повысить надежность сети и снизить перегруженность на существующих маршрутах. Помимо транспортной эффективности, новая линия создаст современный коридор восток–запад в рамках Среднего коридора, укрепляя позиции Казахстана в международных грузопотоках.

Настоящий ПВЗС служит инструментом на уровне проекта для обеспечения открытого, инклюзивного и прозрачного взаимодействия между Проектом и его заинтересованными сторонами на протяжении всего жизненного цикла Проекта. В соответствии с международной передовой практикой и требованиями Экологических и социальных рамочных документов ВБ (ЭСРД), а также Стандартов деятельности МФК (IFC), взаимодействие с заинтересованными сторонами признается важнейшим элементом экологической и социальной устойчивости.

ПВЗС является «живым» документом и будет обновляться по мере развития Проекта, отражая потребности и специфику дальнейшего взаимодействия.

Основные цели настоящего ПВЗС:

– Создать системный подход для определения заинтересованных сторон и поддержания конструктивных отношений, особенно с затрагиваемыми сторонами Проекта (ЗСП).

– Обеспечить своевременное, доступное и понятное раскрытие информации о Проекте, касающейся экологических и социальных рисков и воздействий.

– Содействовать эффективным, инклюзивным и культурно приемлемым консультациям с затрагиваемыми сторонами Проекта на протяжении всего его жизненного цикла.

– Предоставить доступные средства для затрагиваемых сторон Проекта, чтобы они могли поднимать вопросы и подавать жалобы, что позволит КТЖ оперативно и адекватно реагировать.

Национальные правовые требования Республики Казахстан и стандарты Всемирного банка/МФК, применимые к взаимодействию с заинтересованными сторонами, представлены в Приложении 3 к настоящему ПВЗС.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Железнодорожная линия Кызылжар–Мойынты (строительство новой линии) протянется на 322.2 км по территории Карагандинской и Ұлытауской областей центрального Казахстана. Трасса соединит существующую узловую станцию Мойынты с новой станцией Кызылжар, проходя через сельские и промышленные зоны, включая населенные пункты Тугускен, Жайрем, Каражал, Жанаарка, Акадыр, Босага и Кийкты. Линия будет обслуживать горнодобывающие предприятия, сельскохозяйственные сообщества и местные транспортные узлы, значительно улучшая доступ и сокращая расстояния перевозок.

С технической точки зрения, Проект включает строительство двухпутной электрифицированной железной дороги, а также связанных с ней станций, разъездов, мостов, виадуков и служебной инфраструктуры. Строительство также потребует временного занятия земельных участков для карьеров, глиняных карьеров и строительных городков.

С социальной и земельно-отводной точки зрения, Проект представляет собой одно из крупнейших линейных инфраструктурных предприятий в центральном Казахстане. Он требует приобретения (отвода) сельскохозяйственных и коммунальных земель, а также введения ограничений на сезонные выпасы скота. Следовательно, параллельно с настоящим ПВЗС был разработан отдельный План приобретения земли и переселения (ПЗЗП) для обеспечения того, чтобы изъятие земли и последствия переселения управлялись в соответствии как с национальным законодательством, так и с международными гарантийными стандартами.

Ожидается, что Проект принесет значительные долгосрочные выгоды за счет:

– Увеличения транзитного и экспортного потенциала Казахстана вдоль ТМТМ; – Снижения транспортных расходов и времени в пути для грузовых операторов; – Стимулирования местного экономического развития в Карагандинской и Ұлытауской областях за счет улучшения транспортной доступности; – Создания рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации.

Ограничения сферы применения

Разработка настоящего Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) осуществлялась параллельно с Оценкой экологического и социального воздействия (ООСВ) для Проекта строительства новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты. Соответственно, некоторые ограничения, возникшие в процессе ООСВ, применимы и здесь.

Ключевым ограничением является ограниченный период, доступный для сбора данных и консультаций, что повлияло на полноту охвата сообществ и ограничило возможности для долгосрочного мониторинга. Полевые выезды проводились только в летние месяцы, что означает, что обсуждения с заинтересованными сторонами не смогли в полной мере охватить изменения местных средств к существованию и экологических условий в другие сезоны. В результате такие аспекты, как зимний выпас скота, весенние паводки и осенние миграции диких животных, не были непосредственно зафиксированы.

Для устранения этих недостатков настоящий ПВЗС опирается на детальную проектную и геотехническую информацию, предоставленную EPC-подрядчиком, а также на извлеченные уроки из Проекта коридора Караганда–Жезказган, поддержанного Всемирным банком, где консультации и мониторинг проводились в течение разных сезонов. Кроме того, для дополнения основной деятельности по взаимодействию был рассмотрен широкий спектр вторичных материалов, включая климатические отчеты, гидрологические данные и исследования биоразнообразия.

В совокупности эти меры помогают снизить неопределенности, вызванные сроками проведения полевых работ, и гарантируют, что ПВЗС остается надежной основой для руководства взаимодействием с заинтересованными сторонами. В то же время, признается, что документ должен регулярно обновляться и дополняться в ходе реализации, с проведением дальнейших консультаций и раскрытием информации по мере продвижения строительства и возникновения сезонных вопросов.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Проект строительства новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты будет реализован в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан, а также требованиями международных финансовых институтов, поддерживающих Проект, включая Всемирный банк и МФК. Как национальные законы, так и международные гарантийные стандарты устанавливают обязательства по раскрытию информации, консультациям с заинтересованными сторонами и постоянному взаимодействию на протяжении всего жизненного цикла Проекта.

В данном разделе излагаются соответствующие правовые и институциональные положения, регулирующие взаимодействие с заинтересованными сторонами в Казахстане, и объясняется, как они согласуются с международными стандартами, применимыми к Проекту.

Национальная правовая база в Казахстане

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в Казахстане регулируется в первую очередь Экологическим кодексом. Согласно Кодексу 2007 года, участие общественности требовалось в рамках национальной Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), главным образом посредством общественных слушаний, организуемых местными исполнительными органами. Статья 57 устанавливала, что слушания должны обеспечивать доступ к информации о Проекте и давать возможность всем заинтересованным гражданам и объединениям выражать свое мнение. Местные органы власти были обязаны публиковать материалы ОВОС не менее чем за двадцать дней до слушаний, используя официальные веб-сайты и другие каналы общественной коммуникации.

Новый Экологический кодекс, принятый в 2021 году, также требует участия общественности в процессе ОВОС. Однако законодательство Казахстана не распространяет обязательные требования по структурированному взаимодействию с заинтересованными сторонами на этапы строительства или эксплуатации Проекта. Этот пробел подчеркивает важность приведения взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках Проекта в соответствие с международной практикой, которая требует постоянного взаимодействия и после завершения стадии ОВОС.

Международные стандарты (ЭСС 10 Всемирного банка и СД 1 МФК)

ЭСС 10 Всемирного банка подчеркивает, что взаимодействие с заинтересованными сторонами – это непрерывный, инклюзивный и культурно приемлемый процесс, который должен осуществляться на протяжении всего жизненного цикла Проекта. Стандарт требует:

Раннего взаимодействия на этапе разработки Проекта, чтобы обеспечить значимый вклад до принятия окончательных решений;

Постоянных консультаций на этапах строительства и эксплуатации, соразмерных масштабу и рискам Проекта;

Особого внимания к уязвимым группам, гарантируя, что они не будут исключены из консультаций и что выгоды от Проекта будут распределены справедливо;

Создания механизма рассмотрения жалоб (МРЖ), позволяющего заинтересованным сторонам поднимать вопросы и получать своевременные ответы;

Документирования и раскрытия информации о деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая полученные отзывы и меры, принятые в ответ на них.

Аналогичным образом, Стандарт деятельности 1 МФК (IFC Performance Standard 1) требует от заемщиков определять заинтересованные стороны, раскрывать соответствующую информацию, проводить консультации свободным и культурно приемлемым образом, а также поддерживать процесс мониторинга и отчетности.

Выявленные пробелы и меры по их устранению

Сравнение требований законодательства Казахстана и стандартов ВБ/МФК выявляет ряд различий:

Сроки взаимодействия:Законодательство Казахстана ограничивает участие стадией ОВОС, в то время как ВБ/МФК требуют взаимодействия на протяжении всего жизненного цикла Проекта.→ Проект обеспечит продолжение консультаций на этапах приобретения земли, строительства и эксплуатации.

Уязвимые группы: Национальное законодательство прямо не рассматривает их потребности. → Проект идентифицирует уязвимые ЗСП (напр., домохозяйства, возглавляемые женщинами, семьи с низким доходом, сезонные скотоводы) и применит целевые меры.

Рассмотрение жалоб (МРЖ): Не требуется формально законодательством Казахстана. → Проект создаст многоуровневый МРЖ, доступный на местном и национальном уровнях.

Раскрытие информации и отчетность: Национальное законодательство требует документирования только общественных слушаний. → Проект будет вести подробный учет всех мероприятий по взаимодействию и раскрывать их заинтересованным сторонам и кредиторам.

Устраняя эти пробелы, ПВЗС обеспечивает соответствие передовой международной практике и укрепляет социальную устойчивость Проекта.

Анализ пробелов: Законодательство РК в сравнении с ЭСС 10 ВБ / СД 1 МФК

| Аспект | Стандарты ВБ ЭСС 10 / МФК СД 1 | Законодательство РК | Выявленный пробел | Меры Проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки взаимодействия | Взаимодействие требуется на протяжении всего жизненного цикла Проекта: раннее проектирование, предстроительный этап, строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации. | Взаимодействие формально требуется только на этапе ОВОС; общественные слушания проводятся до утверждения Проекта. | Отсутствие законодательного обязательства по непрерывному взаимодействию после утверждения ОВОС. | Проект установит программу постоянных консультаций на всех этапах (отвод земли, строительство, эксплуатация), задокументированную в ПВЗС. |
| Сфера охвата взаимодействия | Охватывает все заинтересованные стороны: Затрагиваемые стороны Проекта (ЗСП), Другие заинтересованные стороны (ДЗС), включая уязвимые группы. | Законодательство признает только «заинтересованную общественность» для участия в общественных слушаниях. | Более узкое определение заинтересованных сторон исключает уязвимые группы и стороны, не затронутые напрямую. | Идентификация заинтересованных сторон будет охватывать ЗСП, ДЗС и уязвимые группы (напр., домохозяйства, возглавляемые женщинами, сезонные скотоводы, пожилые люди, лица с инвалидностью). |
| Раскрытие информации | Требуется своевременное, актуальное, понятное и доступное раскрытие информации на языках и в форматах, подходящих для заинтересованных сторон. | Статья 57 (Кодекс 2007 г.) требовала публикации информации ОВОС за 20 дней до слушаний; Кодекс 2021 г. сохраняет обязательства по доступу, но в основном на этапе ОВОС. | Раскрытие информации ограничено периодом ОВОС; ограниченное внимание уделяется доступности (язык, формат). | Проект будет раскрывать информацию на протяжении всего жизненного цикла, на казахском и русском языках, используя множественные каналы (офисы акиматов, СМИ, веб-сайты, печатные листовки). |
| Процесс консультаций | Содержательные консультации, свободные от манипуляций, принуждения или запугивания; требуются культурно приемлемые методы. | Общественные слушания предоставляют формальную платформу для выражения мнений, но прямо не гарантируют отсутствия принуждения или культурной адаптации. | Риск того, что консультации могут быть формальными и не инклюзивными. | Проект обеспечит культурно приемлемые консультации (встречи на уровне поселков, обсуждения в малых группах, подходы с учетом гендерных особенностей) и гарантирует свободу выражения мнений. |
| Внимание к уязвимым группам | Требуется особое внимание к обездоленным/уязвимым группам; взаимодействие должно быть адаптировано к их потребностям. | Отсутствие явных положений в национальном законодательстве, кроме общих социальных пособий (напр., для семей с низким доходом, лиц с инвалидностью). | Уязвимые группы рискуют быть исключенными из процессов консультаций и компенсации. | ПВЗС предусматривает конкретные меры по выявлению и взаимодействию с уязвимыми домохозяйствами и обеспечению справедливого доступа к выгодам и компенсациям Проекта. |
| Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) | Требуется четкий, доступный и прозрачный МРЖ на протяжении всей реализации Проекта, независимый от судебных средств правовой защиты. | Отсутствие обязательного требования к МРЖ в законодательстве Казахстана. Жалобы обычно рассматриваются судами или государственными органами. | Отсутствие структурированного процесса рассмотрения жалоб на уровне Проекта. | Проект создаст многоуровневый МРЖ (местный ССО, районный уровень, центральный отдел КТЖ) в соответствии с требованиями ВБ/МФК. |
| Документирование и отчетность | Требуется постоянное документирование взаимодействия, включая полученные отзывы и меры по их устранению; записи должны быть раскрыты. | Требуются протоколы общественных слушаний; ограничено стадией ОВОС. Отсутствие требования к постоянной отчетности. | Отсутствие систематической документации и механизмов обратной связи после ОВОС. | Проект будет вести Журнал взаимодействия с заинтересованными сторонами, отчитываться о деятельности по взаимодействию кредиторам и публиковать резюме, доступные общественности. |
| Интеграция в Проектное проектирование | Вклад заинтересованных сторон должен учитываться при принятии решений, с документально подтвержденными свидетельствами того, как были учтены отзывы. | Слушания по ОВОС требуют фиксирования мнений, но нет обязательства по интеграции отзывов в Проектное проектирование. | Комментарии заинтересованных сторон могут не влиять на Проектное проектирование. | ПВЗС требует петель обратной связи: документирование комментариев, ответ заинтересованным сторонам и включение в Проектное проектирование там, где это возможно. |

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

В соответствии со Стандартом деятельности 1 МФК и ЭСС 10 Всемирного банка, заинтересованные стороны Проекта строительства новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты определяются следующим образом:

- Затрагиваемые стороны Проекта (ЗСП): физические лица или группы, прямо или косвенно затронутые или, вероятно, которые будут затронуты Проектом и связанными с ним объектами; и

- Другие заинтересованные стороны (ДЗС): физические лица или группы, которые могут не быть затронуты напрямую, но которые имеют интерес к Проекту и/или способность влиять на его результаты.

Особый акцент делается на выявлении неблагополучных или уязвимых групп среди ЗСП для обеспечения инклюзивности и справедливости процессов взаимодействия.

Критерии идентификации заинтересованных сторон

Заинтересованные стороны были определены согласно следующим критериям:

- Воздействие (Влияние): группы или отдельные лица, которые, вероятно, испытают положительные или отрицательные последствия от реализации Проекта (например, изъятие земли, ограничения доступа, занятость).

- Влияние (Возможность воздействия): группы, имеющие возможность формировать или влиять на результаты Проекта (например, регулирующие органы, местные исполнительные органы, влиятельные лидеры сообществ).

- Партнерский потенциал: группы, с которыми могут быть установлены конструктивные партнерские отношения, такие как поставщики услуг (например, обучающие учреждения, НПО, справочные службы).

- Заинтересованность: группы или отдельные лица, которые могут не быть затронуты напрямую, но проявляют интерес к результатам Проекта (например, научное сообщество, бизнес-ассоциации, средства массовой информации).

Категории заинтересованных сторон

Для целей ПВЗС заинтересованные стороны сгруппированы во внутренние и внешние категории:

  - Внутренние заинтересованные стороны включают субъекты, непосредственно вовлеченные в Проект: АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ), его руководство и персонал, EPC-подрядчики, субподрядчики, консультанты, инвесторы и кредиторы.

  - Внешние заинтересованные стороны включают физических лиц, группы и учреждения, не вовлеченные напрямую в реализацию Проекта, но затронутые его решениями и результатами. Внешние заинтересованные стороны далее сгруппированы по кластерам:

  - Потенциально затрагиваемые стороны/объекты: землевладельцы, землепользователи, сельскохозяйственные производители, предприятия и домохозяйства вдоль трассы (например, в Тугискене, Жайреме, Каражале, Жанаарке, Акадыре, Босаге, Кыйк и Мойынты).

  - Потенциально уязвимые группы: домохозяйства, возглавляемые женщинами, семьи с низким доходом, пожилые люди, лица с инвалидностью, многодетные семьи с четырьмя и более детьми до 18 лет, а также сезонные скотоводы, которые могут не иметь формальных прав на землю.

  - Государственные органы: министерства на национальном уровне (например, Министерство транспорта, Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство финансов).

  - Региональные, городские и районные органы власти: акиматы Карагандинской и Ұлытауской областей; акиматы Жанааркинского и Шетского районов; акимат города Каражал.

  - Гражданское общество и научно-образовательные учреждения: неправительственные организации, профессиональные ассоциации, научное сообщество, средства массовой информации и другие группы, заинтересованные в экологических и социальных результатах Проекта.

Адаптивное картирование заинтересованных сторон

Определение и картирование заинтересованных сторон является непрерывным процессом. Перечень заинтересованных сторон и анализ их потребностей и озабоченностей будут регулярно обновляться на протяжении всей реализации Проекта на основе текущих консультаций и обратной связи. Этот адаптивный подход гарантирует, что ни одна соответствующая сторона не будет исключена, и что стратегии взаимодействия остаются восприимчивыми к меняющимся вопросам и контекстам.

Анализ выявленных заинтересованных сторон, их основных интересов и озабоченностей, а также соответствующих методов взаимодействия, обобщен в Таблице 3-1 ниже. Эта таблица предназначена служить практическим справочным инструментом для КТЖ и его подрядчиков в процессе подготовки и реализации Проекта. В ней подчеркивается, какие группы, скорее всего, будут затронуты, какие вопросы являются для них приоритетными и как Проект обеспечит регулярную и содержательную коммуникацию. Таблица будет обновляться на протяжении всего жизненного цикла Проекта по мере выявления новых заинтересованных сторон и изменения контекста взаимодействия.

Таблица 3-1. Группы заинтересованных сторон, их интересы и подход к взаимодействию

| Группа заинтересованных сторон | Интерес и роль в Проекте | Описание заинтересованных сторон | Предпочтительные методы взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- |
| Затрагиваемые стороны Проекта (ЗСП) |  |  |  |
| Местные жители и землевладельцы | Приобретение земли, компенсация, восстановление источников средств к существованию; временные неудобства (пыль, шум, вибрация, риски для безопасности); потенциальный ущерб имуществу; заинтересованность в рабочих местах и улучшении транспортной доступности. | Жители Мойынты, Кызылжар, Кийкты, Каражал, Жайрем, Тогускен, Актау. | Консультации на уровне поселков, подворные интервью, информационные листовки, информационные стенды в акиматах, использование Сотрудника по связям с общественностью (ССО), доступ к МРЖ. |
| Фермеры и скотоводы | Потеря пастбищ, ограничение сезонного выпаса; несчастные случаи с домашним скотом; необходимость безопасных переходов; заинтересованность в ограждении, компенсации, возможностях для бизнеса. | Фермеры, частные арендаторы, сезонные скотоводы в Карагандинской и Ұлытауской областях. | Целевые фокус-группы, совместное картирование пастбищ, регулярные встречи с акиматами, взаимодействие через ССО. |
| Местные предприятия и МСП | Потенциальные сбои в предоставлении услуг/работе коммунальных предприятий; возможности для договоров на поставку; повышенный спрос на товары/услуги. | Магазины, кафе, карьеры, строительные МСП в Каражале, Мойынты, Жайреме. | Бизнес-круглые столы, официальные уведомления о тендерах, встречи через палаты предпринимателей. |
| Работники, занятые в Проекте | Безопасные условия труда, заработная плата, стандарты ОТБ; риск напряженности в сообществе; СЭН/СН (сексуальная эксплуатация и насилие/сексуальные домогательства) и инфекционные заболевания (ВИЧ, ЗППП, COVID-19). | Местные и трудоустроенные мигранты у EPC/субподрядчиков. | Вводные инструктажи для работников, пятиминутки по ОТБ, обучение по ОТБ, анонимные каналы подачи жалоб, опросы работников. |
| Группа заинтересованных сторон |  |  |  |
| Уязвимые группы |  |  |  |
| Домохозяйства, возглавляемые женщинами, семьи с низким доходом, пожилые, инвалиды, многодетные домохозяйства, сезонные скотоводы без прав на землю |  |  |  |
| Государственные органы и связанные организации |  |  |  |
| Министерство транспорта | Надзор за национальной транспортной стратегией, соблюдение программных целей. | Администратор бюджетной программы. | Формальная отчетность, координационные совещания между ведомствами, официальная корреспонденция. |
| АО «Самрук-Казына» | Надзор за целями Проекта, финансовый мониторинг. | Координатор Проекта. | Периодическая отчетность о ходе работ, брифинги высокого уровня. |
| АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» | Заявитель/Оператор Проекта; отвечает за реализацию, приобретение земли, будущую эксплуатацию и техническое обслуживание (ОиТО). | Держатель активов и Оператор. | Заседания Руководящего комитета, официальная корреспонденция, совместные выезды на место. |
| ТОО «Integra Construction KZ» | Отвечает за EPC-работы, управление субподрядчиками. | EPC-подрядчик. | Координационные совещания, техническая отчетность, совещания по ОТБ и ООС с консультантами. |
| ТОО «Полиграм» | Проектная документация и соответствие проекту. | Инженерно-консультационная компания. | Технические совещания по обзору, семинары. |
| ЦЭРК (CERC), Министерство экологии | Утверждает ОВОС, обеспечивает соблюдение экологических стандартов. | Экологический регулятор. | Предоставление отчетов, заявок на получение разрешений, обновлений по соблюдению норм. |
| Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция | Согласование работ в водных объектах/вблизи них, в водоохранных зонах. | Подразделение Министерства экологии. | Формальные процедуры получения разрешений, инспекции. |
| РГП «Госэкспертиза» | Рассматривает соответствие проектирования и строительства. | Национальный орган экспертизы. | Предоставление проектной документации, совещания по рассмотрению. |
| Областные/Районные Акиматы (Карагандинской, Ұлытауской областей, Жанааркинского, Шетского районов, г. Каражал) | Координируют приобретение земли, поддерживают консультации, обеспечивают социальную поддержку. | Местные исполнительные органы. | Совместные общественные собрания, координация с ССО, официальные письма, рабочие группы. |
| Отделы строительства, архитектуры и градостроительства |  |  |  |
| Гражданское общество и другие заинтересованные стороны |  |  |  |
| НПО и профессиональные ассоциации | Мониторинг ЭиС воздействия, прав на землю, биоразнообразия, трудовых стандартов; отстаивание прозрачности. | Национальные/региональные НПО, социальные и профессиональные группы. | Круглые столы, раскрытие отчетов, тематические семинары, двусторонние встречи. |
| Академические и научно-исследовательские учреждения | Экспертные знания, обучение, независимый обзор. | Университеты, исследовательские центры в Караганде и за ее пределами. | Совместные исследования, семинары, экспертные панели. |
| Средства массовой информации | Распространение информации, формирование общественного мнения. | Национальные, региональные и местные издания. | Пресс-релизы, брифинги для СМИ, выезды журналистов на объект. |

Уязвимые группы

В соответствии со Стандартом деятельности 1 МФК уязвимые группы понимаются как физические лица или домохозяйства, которые могут быть непропорционально затронуты воздействием Проекта или столкнуться с барьерами в доступе к выгодам от Проекта. Такая уязвимость может возникнуть из-за пола, возраста, состояния здоровья, инвалидности, уровня дохода, семейного положения или отсутствия формальных прав на землю. Выявление и взаимодействие с этими группами является критически важным для обеспечения инклюзивности и справедливости процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Для целей Проекта строительства новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты потенциально уязвимыми считаются следующие группы:

- Экономически неблагополучные домохозяйства: семьи с очень низким или нестабильным доходом, включая те, которые зависят от сезонной сельскохозяйственной или пастбищной деятельности.

- Пожилые жители и домохозяйства, состоящие преимущественно из пожилых членов: лица, достигшие пенсионного возраста, не имеющие активной поддержки трудоспособного возраста.

- Лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями: лица, чье участие в консультациях и восстановлении средств к существованию может быть ограничено физическими или медицинскими показаниями.

- Домохозяйства, возглавляемые женщинами: женщины, самостоятельно управляющие домашним хозяйством, включая вдов, которые могут иметь меньший доступ к земле, занятости и принятию решений.

- Многодетные домохозяйства с множеством иждивенцев: семьи с четырьмя и более детьми в возрасте до 18 лет, для которых экономическое перемещение может иметь усиленные последствия.

- Сезонные или неформальные землепользователи: скотоводы и домохозяйства, полагающиеся на обычный или недокументированный доступ к пастбищам, которые рискуют быть исключенными из официальных процессов компенсации.

Хотя в зоне Проекта в Казахстане не признаны коренные народы, консультации с районными акиматами подтвердили, что вдоль трассы отсутствуют группы, соответствующие определению коренных народов МФК.

Взаимодействие с уязвимыми группами потребует индивидуальных методов, таких как посещения на уровне домохозяйств, консультации с учетом гендерных особенностей, упрощенные информационные материалы и сотрудничество с местными службами социальной защиты, чтобы их озабоченности были адекватно учтены и рассмотрены.

Картирование заинтересованных сторон

Картирование заинтересованных сторон — это аналитический инструмент, используемый для категоризации заинтересованных сторон в соответствии с их уровнем заинтересованности в Проекте и их способностью влиять на его результаты. Этот подход помогает приоритизировать усилия по взаимодействию и гарантировать, что наиболее релевантным группам уделяется должное внимание.

Для Проекта строительства новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты заинтересованные стороны предварительно разделены на четыре категории:

- Сотрудничество (высокое влияние / высокая заинтересованность): заинтересованные стороны, которые играют непосредственную роль в реализации Проекта и чье активное участие является существенным. Они требуют тесного сотрудничества и регулярных консультаций.

- Взаимодействие (высокая заинтересованность / низкое влияние): заинтересованные стороны, которые сильно затронуты Проектом, но имеют ограниченное влияние на его реализацию. С ними необходимо регулярно проводить консультации и предоставлять им доступные каналы для обратной связи.

- Информирование (низкая заинтересованность / высокое влияние): заинтересованные стороны, которые затронуты менее напрямую, но выполняют регулирующие или надзорные функции. Их следует держать в курсе событий путем своевременных обновлений и официальной отчетности.

- Мониторинг (низкое влияние / низкая заинтересованность): заинтересованные стороны, чья роль является более косвенной, но за которыми следует вести мониторинг и предоставлять возможности для участия, когда это уместно.

Картирование заинтересованных сторон будет обновляться на протяжении всей реализации Проекта по мере выявления новых заинтересованных сторон, а также изменения интересов и влияния существующих групп.

Таблица 3-2. Анализ категорий заинтересованных сторон

| Группы заинтересованных сторон | Профиль заинтересованной стороны | Интерес к Проекту | Уровень влияния | Восприятие / Отношение | Управленческие действия и приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрагиваемые стороны |  |  |  |  |  |
| Землевладельцы и землепользователи | Домохозяйства и организации, чьи участки подлежат постоянному или временному отчуждению. | Высокая заинтересованность в компенсации, земельных правах, восстановлении средств к существованию. | Высокий | Нейтральное к негативному, если озабоченности не будут учтены. | Тесное сотрудничество (консультации, переговоры, МРЖ). |
| Фермеры и сезонные скотоводы | Фермеры, арендаторы, скотоводы вдоль трассы. | Высокая заинтересованность в доступе к пастбищам, переходах для скота, компенсации. | Средний | Осторожное; озабоченность фрагментацией пастбищ. | Активное взаимодействие (фокус-группы, совместное картирование). |
| Местные сообщества | Жители населенных пунктов (Мойынты, Кызылжар, Каражал, Жайрем, Тогускен, Актау). | Заинтересованность в рабочих местах, инфраструктуре, бизнесе; обеспокоенность шумом, пылью, безопасностью. | Низкий | Смешанное (поддержка выгод, опасения по поводу воздействия). | Регулярное взаимодействие (общественные собрания, ССО, раскрытие информации). |
| Уязвимые группы | Домохозяйства, возглавляемые женщинами, малообеспеченные семьи, пожилые, инвалиды, многодетные семьи, сезонные пользователи без прав. | Сильная заинтересованность в инклюзивности и справедливости. | Низкий | Риск исключения; чувствительность к воздействию на средства к существованию. | Целевой мониторинг и индивидуальная поддержка (посещения на дому, фокус-группы с учетом гендерных особенностей). |
| Государственные органы |  |  |  |  |  |
| Министерство транспорта / Самрук-Казына / КТЖ | Политика, финансирование, исполнение и эксплуатация. | Заинтересованность в своевременной и успешной реализации. | Высокий | Поддерживающее, стимулирующее реализацию Проекта. | Стратегическое сотрудничество (координационные совещания, отчетность). |
| Региональные и районные Акиматы | Местные исполнительные органы. | Приобретение земли, местная стабильность, общественная поддержка. | Высокий | Поддерживающее, но чувствительное к общественным озабоченностям. | Активное взаимодействие (совместные консультации, рабочие группы). |
| Секторальные регуляторы (ЦЭРК, Инспекция, Госэкспертиза, Отделы планирования) | Надзор за ОВОС, разрешениями, планированием. | Соблюдение стандартов. | Высокий | Поддерживающее, при условии соблюдения процедур. | Сотрудничество и отчетность о соблюдении норм. |
| Прочие заинтересованные стороны |  |  |  |  |  |
| ЕРС-подрядчик и субподрядчики | Интегра, Полиграм, субподрядные организации. | Заинтересованность в реализации, соблюдении сроков, безопасности. | Высокий | Поддерживающее, контрактное. | Тесная координация (ОТБ и ООС, трудовые стандарты). |
| НПО и гражданское общество | НПО, социальные/профессиональные ассоциации. | Мониторинг, прозрачность, подотчетность. | Средний | Нейтральное к смешанному. | Мониторинг и тематическое взаимодействие (круглые столы, раскрытие информации). |
| Академические учреждения | Университеты, исследовательские центры. | Знания, экспертиза, независимый обзор. | Низкий к среднему | Нейтральное. | Эпизодическое взаимодействие (семинары, совместные исследования). |
| Средства массовой информации | Местные, региональные, национальные издания. | Своевременная, точная информация. | Средний | Смешанное; зависит от доступа к данным. | Регулярное информирование (пресс-релизы, брифинги) |

Эта категоризация заинтересованных сторон является предварительной и будет дополнительно уточняться в ходе реализации Проекта. По мере проведения консультаций и получения дополнительной социально-экономической информации, реестр заинтересованных сторон будет обновляться, чтобы отражать вновь выявленные группы, меняющиеся озабоченности и адаптированные меры взаимодействия. Таким образом, текущая матрица должна рассматриваться как «живой» инструмент, служащий основой для планирования взаимодействия, а не как окончательная или исчерпывающая классификация.

Прошлое взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации

В данном разделе приводится краткое изложение деятельности по взаимодействию и раскрытию информации, проведенной на сегодняшний день в рамках Проекта строительства новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты, а также описывается, как будет дополнен отчет после получения дополнительной документации (например, протоколов от КТЖ, инженера-проектировщика и районных акиматов). Приведенная ниже информация отражает консультации и раскрытие информации, проведенные на этапе подготовки Проекта и раннего проектирования; она будет обновлена по мере получения дальнейших подтверждающих документов.

Цели и Сфера применения

Проведенное ранее взаимодействие было направлено на: (i) информирование потенциально затрагиваемых сообществ и заинтересованных сторон о Проекте; (ii) сбор мнений о предполагаемых экологических и социальных рисках/воздействиях; и (iii) выявление вопросов, требующих доработки проекта и мер по смягчению (например, доступ, безопасность, приобретение земли и восстановление средств к существованию). Раскрытие информации было сосредоточено на предоставлении своевременной, доступной и понятной информации в соответствии с МФК СД 1/ЭСС 10.

Взаимодействие, предпринятое на текущий момент (Будет дополнено после получения протоколов)

Общественные консультации были проведены 24–25 сентября 2025 года в Каражале (Ұлытауская область) и Мойынты (Карагандинская область) с участием КТЖ, районных Акиматов, EPC-подрядчика и местных жителей. Встречи проводились на казахском и русском языках, включали презентации с последующим открытым обсуждением и распространением форм для подачи жалоб.

    - Таблица 4-1. Журнал взаимодействия (на текущий момент)

| Дата | Место проведения | Участники (согласно спискам присутствующих) | Поднятые вопросы | Ответы и обязательства | Доказательства / Последующие действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 сен 2025 г. | Каражал (Ұлытауская область) | 41 участник: Районный Акимат, КТЖ, ЕРС, жители, МСП | Переходы для скота; процедуры изъятия земли; раскрытие карт трассы; компенсация за сады/огороды; заинтересованность МСП. | Переходы будут интегрированы в детальное проектирование; компенсация по восстановительной стоимости согласно Земельному кодексу РК + МФК СД 5; карты трассы будут раскрыты после утверждения проекта; МСП будут проинформированы об уведомлениях о закупках. | Протокол и список присутствующих (Приложение X1–X2). Последующие действия: совместное картирование переходов; раскрытие ПЗЗП для уточнения компенсации. |
| 25 сен 2025 г. | Мойынты (Карагандинская область) | 37 участников: Акимат Шетского района, землепользователи, жители. | Справедливая и своевременная компенсация; рабочие места для местных жителей; воздействие пыли/шума; безопасность пешеходов для школьников; мост через сезонный ручей. | Компенсация по восстановительной стоимости; приоритет найма местным жителям; меры по смягчению воздействия пыли/шума в ПЭиСУ; пешеходный переход будет оценен в проекте; переход через ручей включен в проект, координация с водной инспекцией. | Протокол и список присутствующих (Приложение X3–X4). Последующие действия: публикация контактов для найма; раскрытие трассы в IV квартале 2025 г. |

Официальные протоколы встреч и подписанные листы регистрации участников прилагаются к настоящему ПВЗС (Приложение X).

Дальнейшие консультации запланированы в других населенных пунктах вдоль трассы (например, Кызылжар, Жайрем, Тугускен, Актау, Киикты) по мере продвижения Проекта и после раскрытия окончательных технических проектов.

Таблица 4-2. Основные вопросы и ответы

| Поднятый вопрос | Ответ/Обязательство Проекта | Статус последующих действий |
| --- | --- | --- |
| Необходимость переходов для скота (Каражал) | Переходы для скота и пешеходов будут интегрированы в детальное проектирование; места будут подтверждены со скотоводами в ходе совместного картирования. | Будет подтверждено при раскрытии проектной документации (IV квартал 2025 г.). |
| Обеспокоенность по поводу справедливой и своевременной компенсации (Мойынты, Каражал) | Изъятие земли и компенсация будут осуществляться в соответствии с Земельным кодексом РК и МФК СД 5, исходя из восстановительной стоимости. | Раскрытие ПЗЗП с Акиматами до начала отчуждения земли. |
| Запрос на раннее раскрытие карт трассы (Каражал) | Трасса с геокоординатами будет раскрыта после утверждения инженером-проектировщиком; будет размещена в Акиматах. | Ожидается завершение проектирования. |
| Запрос на рабочие места для местных жителей (Мойынты) | Подрядчики будут отдавать приоритет найму местных кадров, где это возможно; вакансии будут объявлены через центры занятости Акимата и веб-сайт КТЖ. | ССО будет взаимодействовать с центрами занятости. |
| Обеспокоенность по поводу пыли и шума (Мойынты) | ПЭиСУ включает меры по пылеподавлению, мониторингу шума, ограничению рабочего времени вблизи населенных пунктов. | Будет реализовано во время строительства; результаты будут раскрываться ежеквартально. |
| Безопасность для школьников (Мойынты) | В детальном проекте будет оценена необходимость пешеходного перехода/виадука вблизи школы. | Координация с Акиматом Шетского района. |
| Компенсация за сады/огороды (Каражал) | Компенсация по восстановительной стоимости, включая многолетние насаждения; методология оценки прилагается к ПЗЗП. | Будет разъяснено в ходе консультаций по ПЗЗП. |
| Заинтересованность местных МСП в контрактах (Каражал) | Возможности закупок будут раскрыты на платформах КТЖ; МСП рекомендуется подавать заявки. | Уведомления будут размещены до мобилизации. |
| Запрос на мост через сезонный ручей (Мойынты) | Переход через ручей включен в инженерный проект; скоординировано с водной инспекцией. | Детали проекта будут раскрыты на следующей консультации. |

Социально-экономическое обследование и консультации с сообществами

Параллельно с ранними проектными работами, в сентябре 2025 года консультантами были проведены социально-экономические обследования (СЭО) и консультации с землепользователями. Эти встречи были направлены на сбор исходных данных, подтверждение структуры землепользования и выявление первоначальных озабоченностей затрагиваемых лиц. Сессии проводились в:

- Тугискен и Актау (8 сентября 2025 г.): обсуждения в основном с землепользователями, чьи сельскохозяйственные участки затронуты трассой, при участии ряда членов местного сообщества.

- Акадыр (9 сентября 2025 г.): встречи с землепользователями и представителями местной общественности.

Ключевые поднятые вопросы включали ясность принципов компенсации, доступ к сезонным пастбищам, организацию переходов для скота и ожидания относительно возможностей трудоустройства. Заинтересованные стороны также подчеркнули важность своевременного потока информации и прозрачного рассмотрения жалоб.

Дальнейшие консультации на уровне Проекта с более широким представительством заинтересованных сторон (акиматы, НПО, женские группы и уязвимые домохозяйства) запланированы на 24–25 сентября 2025 года в доступных районных центрах, что обеспечит инклюзивность и соответствие требованиям МФК СД 1/ЭСС 10.

Национальные Общественные слушания по ОВОС

Помимо взаимодействия с заинтересованными сторонами, осуществляемого в рамках настоящего ПВЗС в соответствии с МФК СД 1 и ЭСС 10 Всемирного банка, Проект также подпадает под действие национальных процедур общественных консультаций в рамках Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан (2021 г.). Эти слушания являются обязательным элементом государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и призваны обеспечить раскрытие экологической и социальной информации в открытом формате, с предоставлением возможности гражданам, НПО и другим заинтересованным сторонам оставить свои отзывы.

Для Проекта строительства новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты общественные слушания по национальной ОВОС запланированы на 13 октября 2025 года в Мойынты и на 14 октября 2025 года в Каражале. Они будут проводиться местными исполнительными органами в сотрудничестве с КТЖ и проектной организацией. В соответствии с национальными требованиями, слушания будут:

- Публично объявлены не позднее чем за 20 дней до назначенной даты через официальные веб-сайты, местные средства массовой информации и информационные стенды;

- Предоставлять доступ к проекту материалов ОВОС, за исключением информации, классифицированной как конфиденциальная;

- Разрешать устные выступления и письменные замечания со стороны заинтересованных сторон;

- Завершаться официальным протоколом, фиксирующим вопросы, комментарии и ответы, подписанным участниками и переданным в компетентный орган для принятия решения.

Результаты этих слушаний будут включены в процесс национальной ОВОС, а также послужат дополнительным вкладом в экологические и социальные инструменты Проекта, подготовленные в соответствии с международными стандартами.

Раскрытие информации по ООСВОЗ и План взаимодействия

Цели раскрытия информации

Раскрытие информации в рамках Проекта направлено на предоставление раннего и понятного доступа заинтересованным сторонам к ключевым выводам о потенциальных экологических и социальных воздействиях. Цель состоит в том, чтобы затронутые сообщества и другие заинтересованные стороны были полностью осведомлены о целях Проекта, его масштабе, сроках, ожидаемых рисках и мерах по их смягчению, процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, механизмах проведения общественных консультаций и механизмах рассмотрения жалоб.

Информация будет доступна на казахском, русском и английском языках и в доступных форматах, с учетом потребностей по-разному затронутых или уязвимых групп. Обратная связь, полученная в ходе раскрытия информации, будет отражена в доработке ООСВОЗ и связанных с ней гарантийных документов.

Целевые заинтересованные стороны для раскрытия информации

Процесс раскрытия информации будет сосредоточен на следующих категориях заинтересованных сторон:

- Затрагиваемые лица Проекта (ЗЛП) и жители населенных пунктов в зоне воздействия Проекта;

- Неправительственные организации (НПО) с экологическими и социальными мандатами;

- Уязвимые группы (например, малообеспеченные домохозяйства, домохозяйства, возглавляемые женщинами, пожилые люди, люди с инвалидностью);

- Государственные органы на национальном, региональном и районном уровнях;

- Другие заинтересованные стороны, включая профессиональные ассоциации, научное сообщество и средства массовой информации.

Документы, подлежащие раскрытию

В отношении Проекта строительства новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты будут раскрыты следующие материалы, сроки которых обеспечивают соблюдение как Экологического кодекса РК (2021 г.), так и требований МФК/ВБ:

- Нетехническое резюме (НТР): раскрывается не менее чем за 20 дней до общественных слушаний (национальное требование ОВОС) и до общественных консультаций по ООСВОЗ (требование ВБ/МФК).

- Проект Отчета по ООСВОЗ и Приложения: доступны за 20 рабочих дней до запланированных национальных слушаний и консультационных встреч, на казахском, русском и английском языках.

- Рамочный план экологического и социального управления (РПЭСУ): раскрывается вместе с пакетом Проекта ООСВОЗ.

- Предварительный план приобретения земли и переселения (ПЗЗП): раскрывается до любых действий по приобретению земли и не менее чем за две недели до консультаций с ЗЛП.

- План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС): раскрывается вместе с пакетом Проекта ООСВОЗ, обновляется по мере необходимости.

- Процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТР), План действий по гендерным вопросам (ПДГ) и тематические ПЭСУ (например, План управления биоразнообразием, План по ОТБ): раскрываются одновременно с Проектом ООСВОЗ.

Места, методы и график раскрытия информации

- Предварительное раскрытие: информация о Проекте (НТР, информационный листок о Проекте, контакты ССО) размещается в офисах Акиматов и на веб-сайте КТЖ не менее чем за 20 дней до общественных слушаний (Экологический кодекс РК).

- Пакет Проекта ООСВОЗ: доступен в офисах Акиматов Карагандинской и Ұлытауской областей, Шетского и Жанааркинского районов, а также города Каражал, и на веб-сайте КТЖ с середины сентября 2025 года до конца октября 2025 года.

- Консультационные встречи: консультации по Проекту ООСВОЗ и ПЗЗП запланированы на 13–14 октября 2025 года (национальные слушания по ОВОС в Мойынты и Каражале), с дополнительными консультациями на уровне Проекта, которые будут организованы в Кызылжаре, Жайреме, Тогускене, Актау, Кийкты до конца октября 2025 года.

- Непрерывное раскрытие: все обновленные гарантийные документы (ПВЗС, ПЗЗП, ПЭСУ) будут оставаться доступными на протяжении всего строительства и эксплуатации на корпоративном веб-сайте КТЖ и информационных стендах местных Акиматов.

Использование цифровых каналов

В дополнение к очному раскрытию информации и распространению печатных копий, Проект также будет использовать цифровые коммуникационные платформы:

- Корпоративный веб-сайт КТЖ – центральное хранилище для ООСВОЗ, ПВЗС, ПЗЗП и связанных с ними гарантийных документов.

- Веб-сайты Акиматов областей и районов / портал «электронного правительства» (e-Gov) – размещение объявлений, протоколов и форм для подачи жалоб.

- Социальные сети (Facebook, Instagram, Telegram) – объявления о консультациях, обновления Проекта, контактные данные ССО.

- Горячая линия WhatsApp – выделенный номер для жалоб и запросов (голосовые сообщения/текст/фото) на казахском и русском языках.

- Е-Өтініш (https://eotinish.kz) – интеграция с национальной платформой для официальных письменных обращений.

- Трансляции через Zoom/Teams – используются в случае, если расстояние, погодные условия или ограничения по состоянию здоровья препятствуют личному присутствию.

Вся информация, раскрываемая в цифровом формате, будет предоставляться на казахском и русском языках. Для заинтересованных сторон, не имеющих доступа к интернету, печатные

ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами (Таблица 6) разработана для обеспечения наиболее эффективного взаимодействия со всеми выявленными заинтересованными сторонами, создания и поддержания уважительных отношений между Заказчиком и заинтересованными сторонами, а также для предотвращения возможных конфликтов.

Программа охватывает этапы проектирования и строительства и должна быть пересмотрена и обновлена как минимум в течение одного года после начала этапа строительства, а затем перед вводом объектов Проекта в эксплуатацию. Она представляет собой конкретный план действий с распределением обязанностей и сроками реализации предлагаемых мероприятий. В случае возникновения изменений в ходе реализации Проекта, требующих модификации механизмов взаимодействия и/или выявления новых заинтересованных сторон, Программа также должна быть обновлена.

В случае неблагоприятных погодных условий или других обстоятельств, которые могут препятствовать доступу к заинтересованным сторонам, мероприятия, требующие сборов/крупных встреч, не должны отменяться, а, по возможности, должны проводиться онлайн с использованием альтернативных методов взаимодействия.

Заказчик будет вести учет всех выполненных мероприятий по взаимодействию в Журнале взаимодействия с заинтересованными сторонами, который будет включать формы управления, протоколы встреч и все соответствующие материалы, использованные или подготовленные для мероприятия по взаимодействию (объявления, плакаты, брошюры, презентации, листы присутствующих, фотографии и т. д.). Журнал взаимодействия с заинтересованными сторонами должен обновляться один раз в три месяца для включения данных, связанных с мероприятиями/событиями по взаимодействию с заинтересованными сторонами (в основном проводимыми строительным подрядчиком/подрядчиками), состоявшимися в течение отчетных (прошедших) кварталов.

Таблица 6. Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами

| № | Мероприятие | Целевая группа | Информационные материалы | Сроки | Ответственное лицо | Средства коммуникации / Место проведения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Раскрытие Проекта ООСВОЗ, ПВЗС, ПЗЗП, ПУТР | Все заинтересованные стороны (затронутые стороны, акиматы, НПО, регуляторы, СМИ, кредиторы) | Проект пакета ООСВОЗ, ПВЗС, ПЗЗП, НТР на каз./рус./англ. | Сентябрь–Октябрь 2025 (до консультационных встреч) | Консультант + КТЖ | Веб-сайт КТЖ, офисы Акиматов, региональные филиалы, печатные копии в Карагандинской и Ұлытауской областях | Ведется Журнал раскрытия информации |
| 1.2 | Общественные консультации по Проекту ООСВОЗ и ПЗЗП | ЗЛП, уязвимые группы, местные сообщества | Презентации, краткие информационные листки, формы для жалоб | Октябрь 2025 | Консультант + КТЖ + Акиматы | Залы Мойынты, Каражал, Жанаарка; онлайн-трансляция | Требуются подписанные протоколы, фотографии, списки присутствующих |
| 1.3 | Официальные общественные слушания в рамках национальной ОВОС (OVOS) | Местные сообщества, НПО, регуляторы | Отчет ОВОС, нетехническое резюме, презентации | 13–14 Октября 2025 (Мойынты и Каражал) | КТЖ + Инженер-проектировщик | В соответствии с Экологическим кодексом РК и правилами проведения слушаний | Требуются официальные протоколы с подписями |
| 1.4 | СЭО (Социально-экономическое обследование) | Землевладельцы, скотоводы, домохозяйства ЗЛП | Анкеты, интервью, ФГД (фокус-группы) | Сентябрь 2025 | Консультант | Полевые выезды (Тогускен, Актау, Акадыр) | Включать ФГД с гендерным разделением, посещения на дому |
| 1.5 | Взаимодействие с регуляторами (ЦЭРК, Госэкспертиза, Водная инспекция) | Национальные регуляторы | Технические документы, официальные письма | До утверждения ООСВОЗ | КТЖ + Консультант | Формальная переписка, рабочие совещания | Обеспечение соответствия национальному законодательству ОВОС |
| 1.6 | Раскрытие информации о Проекте через СМИ | Широкая общественность, СМИ | Пресс-релизы, интервью, листовки с вопросами/ответами | Постоянно на этапе проектирования | КТЖ PR + Консультант | Местные/региональные СМИ, ТВ, газеты, веб-сайты | Противодействие дезинформации |
| 2. ПРЕДСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уведомление о начале работ | Жители, землевладельцы, местные предприятия | Информационные бюллетени, пресс-релизы, социальные сети | За 2–3 месяца до начала работ | КТЖ + EPC-подрядчик | Офисы Акиматов, информационные стенды, веб-сайт КТЖ | Должны включать меры по управлению дорожным движением |
| 2.2 | Назначение и раскрытие данных ССО (Сотрудник по связям с общественностью) | Все заинтересованные стороны | Контактные данные ССО, плакаты, информационные листки | До мобилизации | EPC-подрядчик + КТЖ | Плакаты в Акиматах, строительных городках, веб-сайт | Доступный контакт на казахском и русском языках |
| 2.3 | Создание Механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) | ЗЛП, уязвимые группы, НПО | Приложения ПВЗС, формы МРЖ | До мобилизации | КТЖ + Консультант | Акиматы, веб-сайт Проекта, офис ССО, ящики МРЖ | МРЖ должен соответствовать МФК СД 1 и законодательству РК |
| 2.4 | Раскрытие информации о вакансиях и возможностях закупок | Жители, МСП, поставщики услуг | Уведомления о тендерах, объявления о вакансиях, листовки | Предстроительный этап и постоянно | EPC-подрядчик + КТЖ | Местные центры занятости, веб-сайт закупок, СМИ | Приоритет местной рабочей силе и МСП |
| 2.5 | Встречи с уязвимыми группами | Женщины, пожилые, инвалиды, малообеспеченные семьи | Флаеры, презентации на простом языке | Предстроительный этап | Консультант | Посещения на дому, фокус-группы, женсоветы | Использование культурно приемлемых методов |
| 3. ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Регулярное раскрытие информации о ходе строительства | Местные сообщества, ЗЛП, НПО, СМИ | Отчеты о ходе работ, информационные бюллетени, социальные сети | Ежеквартально | ССО + EPC-подрядчик | Веб-сайт, информационные стенды, местное радио | Отчеты должны включать результаты мониторинга ЭиС |
| 3.2 | Информирование о мерах по управлению дорожным движением и безопасности | Местные жители, пользователи дорог, скотоводы | Листовки, плакаты, объявления | Ежемесячно/по мере необходимости | EPC-подрядчик + Акиматы | Местные СМИ, инфостенды вдоль трассы | Акцент на безопасности вблизи населенных пунктов и переходов |
| 3.3 | Консультации по доработке проекта (напр., переходы для животных, подъездные пути) | Фермеры, скотоводы, ЗЛП | Карты, эскизы проекта, инструменты совместного картирования | По мере необходимости во время строительства | EPC-подрядчик + Консультант | Встречи с сообществами, фокус-группы | Обратная связь интегрируется в инженерное проектирование |
| 3.4 | Работа МРЖ (сбор и разрешение жалоб) | Все заинтересованные стороны | Формы жалоб, горячая линия, веб-сайт | Постоянно | ССО + EPC-подрядчик | Ящики в Акиматах, офис ССО, горячая линия, WhatsApp | Журнал обновляется еженедельно, резюме — ежеквартально |
| 3.5 | Мониторинг взаимодействия и отчетность перед кредиторами | ВБ, АБИИ, регуляторы | Обновления ПВЗС, журналы, отчеты | Ежеквартально | Консультант + КТЖ | Письменные отчеты, раскрытие на порталах ВБ/АБИИ | Включать гендерные и уязвимые индикаторы |
| 4. ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Раскрытие информации о результатах ввода в эксплуатацию | Широкая общественность, местные сообщества | Пресс-релиз, отчеты, фактологические листы | При вводе в эксплуатацию | КТЖ | Веб-сайт КТЖ, СМИ | Прозрачность экологических и социальных результатов |
| 4.2 | Ежегодные встречи по взаимодействию | ЗЛП, НПО, Акиматы | Годовые отчеты по мониторингу, результаты ПЭСУ | Ежегодно во время эксплуатации | КТЖ | Региональные центры (Караганда, Ұлытау) | Раскрытие результатов мониторинга |
| 4.3 | Непрерывное функционирование МРЖ | Сообщества, ЗЛП, предприятия | Каналы МРЖ активны | Постоянно во время эксплуатации | ССО КТЖ | Акиматы, веб-сайт, горячая линия | Та же структура, что и МРЖ на этапе строительства |
| 4.4 | Мониторинг здоровья и безопасности сообщества | Местные жители, скотоводы | Отчеты, кампании по безопасности | Два раза в год | КТЖ + местные власти | Встречи с сообществами, СМИ | Включает мониторинг железнодорожных переездов |

Ресурсы и обязанности для реализации ПВЗС

Эффективная реализация Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) требует четкого распределения обязанностей и адекватных ресурсов. Организационная структура для реализации ПВЗС интегрирована в общую систему экологического и социального (ЭиС) управления Проектом.

Институциональные обязанности

- АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ):

- Общая ответственность за реализацию ПВЗС и соблюдение требований кредиторов.

- Назначение центрального Координатора по ЭиС для надзора за взаимодействием, отчетностью и мониторингом.

- Взаимодействие с Министерством транспорта, АО «Самрук-Казына» и другими национальными заинтересованными сторонами.

- Региональные филиалы КТЖ (Карагандинская и Ұлытауская области):

- Повседневный надзор за деятельностью по ПВЗС на местах.

- Координация с районными Акиматами и местными заинтересованными сторонами.

- Консолидация данных о жалобах и предоставление ежеквартальных отчетов в центральный офис КТЖ.

- Районные и городские Акиматы (Шетский, Жанааркинский районы, г. Каражал):

- Содействие в организации общественных консультаций и обеспечение участия местных жителей.

- Предоставление помещений для встреч и распространение материалов Проекта.

- Сотрудничество с Сотрудниками по связям с общественностью (ССО) в разрешении жалоб.

- ЕРС-подрядчик и субподрядчики (Integra Construction KZ и другие):

- Назначение специальных Сотрудников по связям с общественностью (ССО).

- Осуществление повседневного взаимодействия с ЗЛП и затронутыми сообществами.

- Раскрытие информации о воздействии строительства, возможностях трудоустройства и мерах безопасности.

- Обслуживание ящиков для жалоб и немедленное реагирование на озабоченности сообщества.

- Независимый консультант / Консультант по надзору:

- Техническая поддержка в вопросах взаимодействия с заинтересованными сторонами и раскрытия ООСВОЗ/ПЗЗП.

- Повышение потенциала и обучение ССО ЕРС и координаторов Акиматов.

- Независимый мониторинг реализации ПВЗС и МРЖ, включая отчетность перед ВБ и АБИИ.

Сотрудники по связям с общественностью (ССО)

ССО будут основным связующим звеном между Проектом и сообществами. В их обязанности входит:

- Организация и документирование встреч с сообществами.

- Распространение информационных материалов на казахском и русском языках.

- Прием и регистрация жалоб на местном уровне.

- Обеспечение активного вовлечения уязвимых групп посредством индивидуальных подходов (например, посещения на дому, фокус-группы).

Контактные данные ССО будут размещены в офисах Акиматов, строительных городках и на веб-сайте Проекта КТЖ.

Бюджет на реализацию ПВЗС

В рамках затрат на Экологическое и социальное управление (ЭиС) Проекта будет выделена специальная бюджетная статья для обеспечения эффективной реализации ПВЗС и МРЖ. Бюджет покроет расходы на персонал, мероприятия по взаимодействию, информационные материалы, управление жалобами, обучение и мониторинг. В таблице ниже представлена ориентировочная структура; подробные суммы будут подтверждены (ТВС) в ходе доработки контрактов ЕРС и финансовых соглашений.

| Пункт | Описание | Ориентировочная стоимость | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- |
| Персонал | Сотрудники по связям с общественностью (ССО), региональный Координатор по ЭиС, вспомогательный персонал | Будет подтверждено (ТВС) | EPC-подрядчик, КТЖ |
| Мероприятия по взаимодействию | Общественные консультации, фокус-группы, посещения уязвимых домохозяйств, встречи с женскими группами | ТВС | КТЖ + EPC |
| Информационные материалы | Печать брошюр, плакатов, перевод, обслуживание веб-сайта | ТВС | КТЖ |
| Рассмотрение жалоб | Ящики для жалоб, функционирование горячей линии, инструменты WhatsApp/ИТ | ТВС | EPC + КТЖ |
| Обучение и повышение потенциала | Обучение для ССО, координаторов Акиматов, подрядчиков | ТВС | Консультант |
| Мониторинг и отчетность | Независимый мониторинг, ежеквартальные/годовые отчеты, внешние аудиты | ТВС | Консультант |
| Общая сумма (ориентировочно) |  | ТВС |  |

Бюджет будет ежегодно пересматриваться и обновляться по мере необходимости в ходе реализации Проекта.

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ)

Цели

Проект создаст и будет поддерживать прозрачный, доступный и культурно приемлемый Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) для обеспечения оперативного и справедливого реагирования на любые озабоченности, высказанные Затрагиваемыми лицами Проекта (ЗЛП) и другими заинтересованными сторонами. МРЖ разработан в соответствии с ЭСС 10 Всемирного банка, СД 1 и СД 5 МФК, а также национальным законодательством Республики Казахстан.

Механизм предоставляет затронутым сообществам, землепользователям, работникам и другим заинтересованным сторонам множество каналов для подачи жалоб или запросов, включая возможность анонимных обращений. МРЖ не заменяет существующие судебные или административные средства правовой защиты в соответствии с законодательством Казахстана, но обеспечивает эффективную первую линию разрешения споров.

Доступность и каналы

Заинтересованные стороны смогут подавать жалобы по следующим каналам:

- Местные и районные Акиматы – основная точка контакта для сельских сообществ.

- Региональные филиалы КТЖ (Карагандинская и Ұлытауская области) – ящики для жалоб, личный прием, телефон.

- Выделенные координаторы МРЖ в составе КТЖ, Подрядчиков и Консультантов.

- Горячая линия и номера WhatsApp (на корпоративном уровне КТЖ).

- Интернет-портал АО «Самрук-Казына» для сообщения о нарушениях Кодекса поведения и нормативных актов по ЭиС.

- Мобильное приложение «КТЖ HSE» для работников и подрядчиков, интегрированное в корпоративный МРЖ.

- Государственный портал «Е-Өтініш» (https://eotinish.kz) в качестве официального государственного канала для письменных обращений.

- Подача по электронной почте назначенным региональным и центральным координаторам.

Информация о МРЖ будет раскрыта на казахском и русском языках через информационные стенды Акиматов, местные средства массовой информации и веб-сайт Проекта.

Уровни и Процедуры МРЖ

Уровень 1: Разрешение на местном уровне

- Ответственные: Сотрудники по связям с общественностью (ССО) Подрядчиков, Акиматы поселков/районов.

- Процесс: Прием жалоб устно, в письменной форме, по телефону или через ящики для жалоб.

- Подтверждение получения: В течение 3 рабочих дней.

- Срок разрешения: Немедленно, если это возможно; в противном случае жалоба передается в Региональный КРЖ.

Уровень 2: Региональный комитет по рассмотрению жалоб (КРЖ)

- Зона охвата: Карагандинская и Ұлытауская области.

- Состав: Представители регионального филиала КТЖ (заместитель директора, специалист по гарантиям/юрист), районные Акиматы, Подрядчики, Консультант по надзору за строительством (КНС), команда Консультанта и НПО (при необходимости).

- Периодичность: Встречи два раза в месяц; внеплановые заседания для срочных случаев.

- Срок разрешения: 10–15 рабочих дней.

- Обратная связь: Письменный ответ заявителю; в анонимных случаях информация размещается на информационных стендах Акиматов.

- Контактные данные (примеры заполнителей):

- Адрес: [Будет указан адрес Регионального филиала КТЖ]

- Телефон: [Будет указан выделенный номер горячей линии]

- Электронная почта: [Будет указан выделенный адрес электронной почты]

Уровень 3: Центральный комитет по рассмотрению жалоб (Астана)

- Состав: Министерство транспорта, Головной офис КТЖ, Консультанты и соответствующие государственные органы.

- Периодичность: Ежемесячные встречи; внеплановые по мере необходимости.

- Срок разрешения: 20 рабочих дней.

- Обратная связь: Формальное письменное уведомление. В случае неразрешения, заявителям сообщается об их праве обратиться в судебную систему.

Уровень 4: Судебная система

На любом этапе заявители сохраняют право на передачу жалоб в суды Республики Казахстан.

Анонимные жалобы

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) позволит подавать анонимные жалобы через ящики для сбора обращений или электронные каналы. Ответы и решения по ним будут публично размещаться на информационных стендах Акиматов и КТЖ для обеспечения доступности информации для анонимных заявителей.

Раскрытие информации и осведомленность о МРЖ

- Брошюры и плакаты по МРЖ будут распространены в затронутых населенных пунктах.

- Информационные стенды будут установлены в Акиматах, региональных офисах КТЖ и строительных городках.

- Во время общественных консультаций фасилитаторы будут разъяснять процедуры МРЖ, поощрять его использование и предоставлять формы для подачи жалоб.

- ПВЗС и ПЗЗП будут содержать ссылки на МРЖ и предоставлять шаблоны для регистрации жалоб.

Мониторинг и отчетность

- Журнал регистрации жалоб будет вестись ССО Подрядчиков и консолидироваться на региональном уровне.

- Данные будут включать: тип жалобы, дату получения, предпринятые действия, статус разрешения и сроки.

- Сводные данные о жалобах и ответах будут ежеквартально предоставляться Всемирному банку и другим МФИ в рамках обновлений по реализации ПВЗС.

Таблица 6-1. Уровни и обязанности МРЖ

| Уровень | Точка доступа | Ответственная сторона | Подтверждение получения | Срок разрешения | Механизм обратной связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Локальный | Офисы Акиматов, ящики для жалоб, ССО Подрядчика | ССО Подрядчиков, Районные Акиматы | 3 рабочих дня | Немедленно или передача на Уровень 2 | Прямой ответ / направление |
| 2 – Региональный | Офисы КРЖ Карагандинской и Ұлытауской областей | Региональный филиал КТЖ, Акиматы, КНС, Консультанты, НПО | 3 рабочих дня | 10–15 рабочих дней | Письменный ответ; информационные стенды для анонимных |
| 3 – Центральный | Комитет автомобильных дорог, Головной офис КТЖ (Астана) | Центральный КРЖ | 3 рабочих дня | 20 рабочих дней | Официальное письменное уведомление |
| 4 – Судебный | Суды Республики Казахстан (РК) | Судебные органы | В соответствии с законом | В соответствии с законом | Решение суда |

Начало формы

Связь с Планом приобретения земли и переселения (ПЗЗП)

План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) и План приобретения земли и переселения (ПЗЗП) взаимосвязаны и реализуются скоординированно:

- Консультации: Консультации, связанные с ПЗЗП и проводимые с Затрагиваемыми лицами Проекта (ЗЛП), осуществляются в рамках ПВЗС, с использованием тех же стандартов раскрытия информации и ведения отчетности.

- Раскрытие информации: Проекты и окончательные версии ПЗЗП раскрываются через те же каналы, что и ПВЗС и ООСВОЗ (офисы Акиматов, веб-сайт КТЖ, информационные стенды, общественные собрания).

- Обратная связь: Вопросы, поднятые в ходе консультаций по ПЗЗП, документируются в Журнале взаимодействия ПВЗС и учитываются при обновлении ПЗЗП, обеспечивая механизм обратной связи.

- Рассмотрение жалоб: Единый МРЖ, описанный в ПВЗС, применяется ко всем вопросам, связанным с ПЗЗП, включая право на участие, компенсацию и восстановление средств к существованию.

Такая интеграция гарантирует, что планирование переселения включено в непрерывный процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, а реализация ПЗЗП остается прозрачной и отзывчивой к озабоченностям сообщества.

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

Мониторинг и отчетность являются ключевыми инструментами для оценки эффективности Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) и Механизма рассмотрения жалоб (МРЖ), а также для обеспечения соответствия как законодательству Республики Казахстан, так и Экологическим и социальным стандартам Всемирного банка (ЭСС 10).

Они позволяют Проекту выявлять повторяющиеся проблемы на ранней стадии, предотвращать эскалацию и гарантировать, что корректирующие действия предпринимаются своевременно и прозрачно.

Ответственность за мониторинг и отчетность

Функции мониторинга и отчетности будут распределены между следующими участниками:

- Региональные и местные Акиматы: отвечают за ведение журналов регистрации жалоб на уровне населенных пунктов, обеспечение их доступности для заинтересованных сторон и предоставление обратной связи.

- Региональные филиалы КТЖ: отвечают за регистрацию жалоб, консолидацию записей и их перенаправление на корпоративный уровень, когда это необходимо.

- Сотрудник по связям с общественностью (ССО): отвечает за ежедневный мониторинг каналов коммуникации (общественные консультации, личные встречи, телефонные горячие линии, социальные сети и т. д.), ведение журналов регистрации жалоб и подготовку сводных отчетов.

- Независимые консультанты: привлекаются для проведения ежегодного внешнего мониторинга реализации ПВЗС, включая функционирование МРЖ, в рамках требований мониторинга ПДЭиС (Плана действий по охране окружающей среды и социальным вопросам).

Инструменты и каналы мониторинга

- Журналы регистрации жалоб: доступны в офисах Акиматов в каждом населенном пункте. Журналы будут размещены в видимых местах (например, возле выходов во время выставок), чтобы обеспечить возможность анонимной подачи без прямого контроля со стороны персонала.

- Электронные каналы: включая «Е-Өтініш», корпоративную горячую линию КТЖ, WhatsApp и мобильное приложение «КТЖ HSE».

- Протоколы консультаций: включая протоколы общественных слушаний, встреч с заинтересованными сторонами, а также записи письменных или онлайн-отзывов.

- Мониторинг СМИ: периодический обзор местных и региональных средств массовой информации, а также платформ социальных сетей, для выявления озабоченностей или потенциальных жалоб, не поданных по официальным каналам.

Требования к отчетности

- Ежеквартальные внутренние отчеты будут готовиться ССО и представляться в Группу управления Проектом КТЖ и центральный офис КТЖ. Они будут включать сводку полученных жалоб, статус их разрешения, основные озабоченности заинтересованных сторон и рекомендованные корректирующие действия.

- Дважды в год Проект будет проводить полугодовые обзоры эффективности ПВЗС и МРЖ, результаты которых будут представляться руководству КТЖ и кредиторам.

- Ежегодный внешний мониторинг ПВЗС/МРЖ будет осуществляться независимыми консультантами, с акцентом на соблюдение национального законодательства и ЭСС 10 ВБ, качество раскрытия информации и эффективность рассмотрения жалоб.

- Специальная (внеплановая) отчетность: в случаях значительных волнений, жалоб или инцидентов с потенциальным репутационным или операционным воздействием отчеты должны быть предоставлены устно в течение 24 часов и официально документированы в течение 72 часов Проекту и кредиторам.

Показатели мониторинга

Мониторинг будет отслеживать как количественные, так и качественные показатели, включая:

- Количество жалоб, полученных, разрешенных и находящихся на рассмотрении (с дезагрегацией по полу, возрастной группе и статусу уязвимости).

- Среднее время разрешения и соблюдение сроков на каждом уровне МРЖ.

- Типы поднятых вопросов (приобретение земли, воздействие строительства, условия труда, безопасность сообщества и т. д.) и повторяющиеся тенденции.

- Удовлетворенность заинтересованных сторон процессом разрешения жалоб (измеряется посредством последующих интервью и опросов).

- Эффективность мер по смягчению воздействия, примененных в ответ на жалобы.

- Степень участия уязвимых групп в консультациях и процессах рассмотрения жалоб.

- Прозрачность и доступность механизмов раскрытия информации.

Обучение

Весь персонал Проекта, координаторы Акиматов, подрядчики и сотрудники филиалов КТЖ пройдут обучение по следующим темам:

- Ожидаемое поведение при взаимодействии с заинтересованными сторонами и приеме жалоб.

- Использование инструментов для регистрации жалоб и протоколов эскалации (передачи на следующий уровень).

- Конфиденциальное обращение с чувствительными случаями (включая гендерное насилие).

- Роли и обязанности по предоставлению обратной связи и выполнению последующих действий.

Соответствие национальному законодательству и стандартам Всемирного банка

Процедуры мониторинга и отчетности будут приведены в соответствие со следующими требованиями:

- Экологический кодекс Республики Казахстан (2021 г.) и соответствующие правила по раскрытию информации ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду) и проведению общественных консультаций.

- Требования ЭСС 10 Всемирного банка, которые обеспечивают непрерывное взаимодействие на протяжении всего жизненного цикла Проекта, вовлечение уязвимых групп, а также систематическое документирование и раскрытие информации о деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами.

Раскрытие информации и консультации

В соответствии с Производственным стандартом 1 МФК («Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями») и ЭСС 10 Всемирного банка («Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации»), Проектом были проведены общественные консультации для обеспечения того, чтобы заинтересованные стороны получали своевременную, актуальную и понятную информацию и имели возможность выразить свое мнение.

Общественные консультации в Сентябре 2025 года

24–25 Сентября 2025 года в Каражале (Ұлытауская область) и Мойынты (Карагандинская область) были проведены общественные консультации. Мероприятия были организованы КТЖ в сотрудничестве с районными Акиматами и ЕРС-подрядчиком. Информация о Проекте была раскрыта на казахском и русском языках посредством презентаций и печатных раздаточных материалов, после чего были проведены сессии вопросов и ответов.

- Каражал (24 Сентября 2025 г.)

На встрече присутствовал 41 участник (согласно подписанному списку регистрации). Были подняты следующие вопросы:

  - Необходимость достаточного количества переходов для скота вдоль трассы.

  - Разъяснение процедур приобретения земли и компенсации.

  - Запрос на раннее раскрытие финальной карты трассы (трассировки).

  - Компенсация за сады и садовые участки.

  - Заинтересованность местных МСП в возможностях закупок.

Ответ КТЖ: КТЖ подтвердило, что переходы для скота и меры безопасности для пешеходов будут интегрированы в детальный проект; компенсация будет предоставлена по восстановительной стоимости в соответствии с Земельным кодексом РК и МФК СД 5; карты трассы будут раскрыты после утверждения; МСП будут поощряться к участию в тендерных процессах.

- Мойынты (25 Сентября 2025 г.)

На встрече присутствовало 37 участников (согласно подписанному списку регистрации). Были подняты следующие вопросы:

  - Гарантия справедливой и своевременной компенсации.

  - Предоставление местных возможностей трудоустройства.

  - Воздействие пыли и шума во время строительства.

  - Безопасность школьников (необходимость пешеходных переходов).

  - Запрос на мост через сезонный водоток.

Ответ КТЖ: КТЖ подтвердило, что компенсация будет следовать принципам восстановительной стоимости; подрядчики будут приоритезировать найм местных кадров; меры по снижению пыли и шума будут реализованы в соответствии с ПЭСУ (Планом экологического и социального управления); меры по обеспечению безопасности пешеходных переходов будут оценены в детальном проекте; пересечение водотока включено в инженерный проект.

Документирование

Официальные протоколы встреч, подписанные списки присутствующих и формы письменных комментариев приложены к настоящему ПВЗС (Приложение X). Эти приложения предоставляют подтверждение деятельности по раскрытию информации и подробные записи поднятых вопросов и предоставленных ответов.

Дальнейшие шаги

Дополнительные консультации будут организованы в других населенных пунктах вдоль трассы (например, Кызылжар, Жайрем, Тогускен, Актау, Кийкты) в течение Октября 2025 года во время раскрытия проекта ООСВОЗ (Оценка социальных и экологических воздействий и обязательств), ПЗЗП (План приобретения земли и переселения) и сопутствующих защитных документов, а также в ходе национальных слушаний по ОВОС.

Журналы взаимодействия будут продолжать обновляться, а отчеты по ним будут предоставляться кредиторам ежеквартально.

Приложения

Приложение 1. Реестр заинтересованных сторон

Перечень выявленных заинтересованных сторон (ЗЛП, Прочие заинтересованные стороны, уязвимые группы, органы власти, НПО), основанный на Разделах 4.1–4.3.

Приложение 2. Журнал взаимодействия

Подробный отчет о мероприятиях по взаимодействию, включая протоколы, списки присутствующих и последующие действия (ссылка: Раздел 4.8, Таблицы 4-1 и 4-2).

Приложение 3. Нормативно-правовая и институциональная база – Анализ пробелов

Сравнение законодательства РК с требованиями ЭСС 10 ВБ / МФК СД 1 (ссылка: Раздел 3.4).

Приложение 4. Протоколы общественных консультаций и списки присутствующих

Протоколы и подписанные списки из Каражала (24 Сентября 2025 г.) и Мойынты (25 Сентября 2025 г.), включая формы письменных комментариев и фотодокументы.

Приложение 5. Шаблоны Механизма рассмотрения жалоб (МРЖ)

Стандартная форма подачи жалобы и формат журнала регистрации жалоб (на казахском и русском языках).

Приложение 6. Нетехническое резюме (НТР)

Упрощенное описание Проекта, подготовленное для публичного раскрытия (на казахском, русском, английском языках).

Приложение 4. Протоколы общественных консультаций и списки присутствующих

### Обзор

Публичные консультации по Проекту строительства новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты были организованы КТЖ в сотрудничестве с районными Акиматами 24–25 Сентября 2025 года в Каражале (Ұлытауская область) и Мойынты (Карагандинская область). Целью этих встреч было представление обновленной информации о Проекте, раскрытие предполагаемого процесса приобретения земли и сбор озабоченностей и рекомендаций сообщества.

Встречи проводились на казахском и русском языках. Информация представлялась в форме презентаций со стороны представителей КТЖ, ЕРС-подрядчика (Integra Construction KZ) и должностных лиц местных Акиматов. Каждая встреча включала презентации, сессии вопросов и ответов и распространение форм для подачи жалоб.  Были собраны списки присутствующих с указанием имен, населенных пунктов, подписей и контактных данных. Были также распространены индивидуальные формы для комментариев, где заинтересованные стороны могли письменно зафиксировать свои вопросы.

### 1. Общественная консультация в Каражале – 24 Сентября 2025 г.

- Участники: 41 человек (согласно подписанному списку, см. Приложение X1).

- Основные поднятые вопросы:

- Необходимость достаточного количества переходов для скота.

- Разъяснение процедур приобретения земли и правил компенсации.

- Запрос на раннее раскрытие финальной карты трассы.

- Озабоченность относительно компенсации за сады/садовые участки.

- Заинтересованность местных МСП в участии в строительных работах.

- Ответы Проекта:

- Переходы для скота и пешеходов будут интегрированы в детальный проект.

- Компенсация будет основана на восстановительной стоимости в соответствии с МФК СД 5 и законодательством РК.

- Карты трассы будут раскрыты после их утверждения консультантом по проектированию.

- МСП смогут подавать заявки на участие в тендерах через объявления о закупках КТЖ.

- Приложения:

- X1: Список присутствующих в Каражале (41 подпись).

- X2: Избранные формы письменных комментариев от участников Каражала.

### 2. Общественная консультация в Мойынты – 25 Сентября 2025 г.

- Participants: 37 persons (as per signed attendance list, see Attachment X3).

- Участники: 37 человек (согласно подписанному списку, см. Приложение X3).

- Основные поднятые вопросы:

- Озабоченность по поводу справедливой и своевременной компенсации.

- Запросы на местные возможности трудоустройства во время строительства.

- Воздействие пыли и шума вблизи жилых районов.

- Безопасность школьников, необходимость пешеходного перехода.

- Запрос на строительство моста через сезонный водоток.

- Ответы Проекта:

- Компенсация будет предоставлена по восстановительной стоимости, методология будет раскрыта в ПЗЗП.

- Приоритет будет отдаваться найму местных кадров там, где это осуществимо; объявления о вакансиях будут публиковаться через центры занятости Акимата.

- Меры по пылеподавлению, контролю шума и ограничению рабочего времени будут реализованы в соответствии с ПЭСУ.

- Варианты проектирования пешеходного перехода будут согласованы с Акиматом Шетского района.

- Пересечение сезонного водотока будет включено в инженерный проект по согласованию с инспекцией по водным ресурсам.

- Приложения:

- X3: Список присутствующих в Мойынты (37 подписей).

- X4: Избранные формы письменных комментариев от участников Мойынты.

### 3. Доказательства предоставления консультационных материалов

- Копии объявлений и информационных листков (должны быть предоставлены Акиматами).

- Фотодокументы консультационных мероприятий (будут архивированы КТЖ/Консультантом).

- Журнал вопросов и ответов который ведется командой Консультанта.