Полугодовая информация  ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы» 
об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене 
БИН 210840034978  49390 (вид деятельности по ОКЭД)  за 1 полугодие 2022 года

| № | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | Годы реализации мероприятий с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года |  |  |  |  | Фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене |  |  |  | Отклонение (+,-) |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года (1 полугодие) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года | с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Источник инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | объем | Сумма тыс. тенге |  |
|  | Всего: | Инвестиционная программа утверждена согласно письму от 21.04.2022г. № 32-1-32/1964 Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК |  | 8 653 972 | 4 945 171 | ед. |  | тыс. тенге | 13 599 143 | всего в т.ч. | ед. |  | тыс. тенге | 14 305 397 |  | 5 651 425 |  |
|  |  |  |  | 6 271 630 | 4 945 171 |  |  | тыс. тенге | 11 216 801 | собственные |  |  | тыс. тенге | 10 152 107 |  | 3 880 477 |  |
|  |  |  |  | 2 382 341 | - |  |  | тыс. тенге | 2 382 341 | заемные |  |  | тыс. тенге | 4 153 290 |  | 1 770 949 |  |
| 1 | Приобретение пассажирских электровозов |  | Приобретение локомотивов | 7 005 582 | - | ед. | 4 | тыс. тенге | 7 005 582 | всего в т.ч. | ед. | 6 | тыс. тенге | 11 953 564 | 2 | 4 947 982 |  |
|  |  |  |  | 4 623 240 | - |  |  | тыс. тенге | 4 623 240 | собственные |  |  | тыс. тенге | 7 800 274 |  | 3 177 034 |  |
|  |  |  |  | 2 382 341 | - |  |  | тыс. тенге | 2 382 341 | заемные |  |  | тыс. тенге | 4 153 290 |  | 1 770 949 |  |
| 2 | Приобретение пассажирских тепловозов |  |  | 1 648 390 | 4 945 171 | ед. | 4 | тыс. тенге | 6 593 561 | всего в т.ч. | ед. | 1 | тыс. тенге | 2 351 833 | - | 703 443 |  |
|  |  |  |  | 1 648 390 | 4 945 171 |  |  | тыс. тенге | 6 593 561 | собственные |  |  | тыс. тенге | 2 351 833 |  | 703 443 |  |

И.о. Председателя Правления

(Генерального директора)

ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы»			                                                                                                                     М. Медеубаев