

29 июля 2026 года
Обоснование 
к отчету о деятельности АО «НК «КТЖ» 
по регулируемым  услугам магистральной железнодорожной сети за 
1 полугодие 2026 года

1.Общая информация об «АО «НК «КТЖ» 
Развернутая длина										21 146,0 км
Эксплуатационная длина ж/д сети, в том числе:			16 003,1 км
    длина однопутных линий								10 957,0 км
    длина двух и трехпутных линий						5 046,1 км
Длина электрифицированных участков					4 237,5 км
Развернутая длина бесстыковых путей				       16 375,5 км
Количество межгосударственных стыковых пунктов		16
Количество станций									833
Количество отделений магистральной сети				12
Количество ПЧ (дистанции пути)						47
Количество ЭЧ (дистанции электроснабжения)			25
Количество ШЧ (дистанция сигнализации и связи)	               36
Вокзалы												301 зданий
Численность работников АО «НК «КТЖ» 
(за 1 полугодие 2026 года)		                                               67 254 ед.

2.Об объемах предоставленных услуг
Грузооборот тарифный в 1 полугодии 2026 года составил 104 320 млн. т-км, в том числе по видам сообщений составил:
      - во внутриреспубликанском сообщении 42 097 млн. ткм;
      - в экспортном сообщении 50 108 млн. ткм;
      - в импортном сообщении 12 114 млн. ткм.
К плану 2026 года грузооборот выполнен на 53%.
Пробег пассажирских вагонов в 1 полугодии 2026 года составил 351 412 тыс. ваг.км,

3.Об основных финансово-экономических показателях монопольных услуг
Доходы
Доходы, полученные от оказания услуг монопольной деятельности Компании, всего за отчетный период составили 415 949 млн. тенге, в том числе:
1. Доходы от оказания услуг магистральной железнодорожной сети (МЖС) составили 412 833 млн. тенге.
2. Доходы от оказания услуг подъездных путей сложились на уровне 48 млн. тенге.
3. Доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии составили 3 068 млн. тенге.
Расходы
Расходы, на оказание услуг монопольной деятельности Компании всего за отчетный период составили 325  307 млн. тенге, в том числе: 
1. На оказание услуг МЖС за отчетный период составили 321 185 млн. тенге.
2. На оказание услуг подъездных путей за отчетный период составили 49 млн. тенге.
3. На оказание услуг по передаче электрической энергии за отчетный период составили  4 073 млн. тенге.
Финансовый результат
Прибыль, полученная от оказания услуг монопольной деятельности Компании, всего за отчетный период составила 90 642 млн. тенге, в том числе:
1. От оказания услуг МЖС составила 91 648 млн. тенге.
2. Убыток от оказания услуг подъездных путей (1) млн. тенге.
3. Убыток от оказания услуг по передаче электрической энергии  (1 005) млн. тенге.

4.Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги МЖС за 1 полугодие 2026 года
Тарифной сметой на услуги МЖС утверждены на 2026 год: 
- производственные затраты –     523 836 млн. тенге;
- расходы периода –                      80 421 млн. тенге;
- всего затрат –                              604 257 млн. тенге;
- доходы –                                      752 578 млн. тенге;
 в том числе:
-ВБП                                               9 637 млн. тенге;                                 
-прибыль –                                     148 321 млн. тенге;
-грузооборот –                               197 452 млн. т-км.

За 1 полугодие 2026 года в факте тарифной сметы  МЖС:
Фактические затраты Компании по предоставлению регулируемых услуг МЖС в 1 полугодии 2026 года сложились в сумме 321,2 млрд. тенге.
Производственные затраты исполнение в сумме 260,4 млрд. тенге.
Элемент «Материалы». Исполнение 8,6 млрд. тенге. 
Проведены ремонтные работы пути, устранены дефекты, выявленные при комиссионных весенне-осенних, внеочередных осмотрах пути с целью обеспечения безопасности движения. 
Элемент «Топливо». Исполнение 3,7 млрд. тенге.
Элемент «Электроэнергия».  Исполнение 7,8 млрд. тенге, увеличение в основном за счет роста цены в 2,2 раза. 
Элемент «Заработная плата». Исполнение 147,3 млрд. тенге. 
Элемент «Социальный налог». Исполнение 19,8 млрд. тенге.
Элемент «ОСМС». факт составил 4,4 млрд. тенге.
Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов». Исполнение 32,6 млрд. тенге. 
Элемент «Ремонт». Факт составил 27,6 млн. тенге. 
Согласно графику проведения ремонта, исполнение ремонтных работ запланировано на 2 полугодие 2026 года.
Элемент «Оплата работ и услуг». Исполнение 13,1 млрд. тенге. в том числе:
Элемент «Техобслуживание основных средств». Исполнение 4,6 млрд. тенге
Исполнение расходов по техническому обслуживанию основных средств запланировано на 2 полугодие.
Элемент «Коммунальные услуги». Исполнение 2,8 млрд. тенге
Элемент «Сопровождение информационной системы». Исполнение 1 млрд. тенге
Элемент «Оплата других работ и услуг производственного характера». Исполнение 
4,7 млрд. тенге
Элемент «Прочие расходы». Исполнение 9,1 млрд. тенге. в том числе:
Элемент «Командировочные расходы». Исполнение 947 млн. тенге.
Элемент «Обязательное страхование ГПО работодателя». Исполнение 880 млн. тенге.
Элемент «Охрана объектов». Исполнение 1,9 млрд. тенге.
Элемент «Медицинские услуги». Исполнение 464 млн. тенге.
Элемент «Прочие расходы». Исполнение 4,9 млрд. тенге.
Отражены расходы по подготовке кадров, охране труда, доставке работников, СЭС и др. 
Элемент «Услуги по маневровой работе». Исполнение 14 млрд. тенге.

Фактические затраты по расходам периода составили 60,8 млрд. тенге.
Элемент «Заработная плата». Исполнение 14,2 млрд. тенге. 
Элемент «Социальный налог».  Исполнение 1,7 млрд. тенге. 
Элемент «ОСМС». Факт составил 410 млн. тенге. 
Элемент «Налоги». Исполнение 11,1 млрд. тенге. 

Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов». Исполнение 362,5 млн. тенге.  
 Элемент «Услуги сторонних организаций». Исполнение 1,3 млрд. тенге. Отражены расходы на техобслуживание основных средств, коммунальные услуги.
Элемент «Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги».  Исполнение 1,2 млрд. тенге.
Элемент «Командировочные расходы».  Исполнение 376 млн. тенге.
Элемент «Другие расходы». Исполнение 1,7 млрд. тенге.   
Отражены расходы по паспортизации зданий и изготовления актов землепользования, по страхованию ГПО, охране объектов, заправке оргтехники, подготовке кадров.
Элемент «Расходы на выплату вознаграждения».  Исполнение 28,4 млрд. тенге. 

[bookmark: _Hlk133332423]5.Отчет об исполнении инвестиционной программы на услуги МЖС за 1полугодие 2026 года 
[bookmark: _Hlk172822976]По итогам первого полугодия за 2026 год, в рамках реализации Инвестиционной программы 2026 года, выполнены следующие мероприятия:
	капитальный ремонт 99 км пути на сумму 38 139 млн. тенге (при этом фактически выполнено 284 км);
	 приобретено 533 комплекта стрелочных переводов с железобетонными брусьями на сумму 17 147 млн. тенге;
	объем капитальных вложений на ремонт СПС в количестве 67ед. на сумму 1 585 млн. тенге;
 внедрение уравнительных стыков в количестве 107 комплектов на сумму 1 146 млн. тенге.
В соответствии с ключевыми приоритетами развития, определенными Национальным планом развития РК до 2029 года, утвержденным Указом Президента РК от 30.07.2024г. №611, в целях расширения и модернизации инфраструктуры транспортно-логистического комплекса страны реализуются   проекты, в том числе:
- «Строительство обводной железнодорожной линии в обход железнодорожного узла станции Алматы» на сумму 1 150 млн.тенге без НДС;
- «Строительство железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал» на сумму 261 млн.тенге без НДС.
По итогам 2026 года ожидается выполнение инвестиционной программы на общую сумму 247,8 млрд.тенге.
Производимые Компанией инвестиции направлены на:
- удовлетворение потребности в грузоперевозках железнодорожным транспортом; 
- обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта;
- снижение уровня износа основных фондов;
- повышение скорости движения поездов.

6.О качестве предоставляемых услуг
Оздоровление верхнего строения пути и проведенный капитальный ремонт пути позволили повысить скорость движения для пассажирских поездов в сравнении с планом на 117,3 км или 47% и для грузовых поездов на 26,7 км или 13,3%.
В целях улучшения плавности хода и обеспечения комфортного проезда выполнены работы по увеличению протяженности бесстыкового пути в сравнении с планом больше на 9,6 км или 7,4%.
В сравнении с 1 полугодием 2025 года по данным МДК отмечается улучшение показателей состояния пути. Бальная оценка состояния пути снижена с 74 до 63 баллов или 15%, количество отступлений 4 степени снижены на 334 ед. или 32%.

6.1. О нарушении безопасности движения поездов
По итогам 1 полугодия 2026 года показатели нарушений безопасности движения показывают устойчивую положительную динамику. В сравнении с 1 полугодием 2025 года общее количество нарушений снижено на 15% - с 39 до 33 случаев. При этом количество событий сократилось с 12 до 10 случаев, а количество инцидентов – с 27 до 23 случаев.
Доля инцидентов, обусловленных внешними факторами, составляет 17% от общего количества (наезды на людей и скот, неблагоприятные погодные условия, и иные причины). 
Вместе с тем количество нарушений, связанных с человеческим фактором, снижено на 26%, что свидетельствует о повышении эффективности проводимой профилактической работы и усилении контроля за соблюдением требований безопасности движения.

7. О проводимой работе с потребителями услуг
[bookmark: _Hlk236040338]В целях повышения качества предоставляемых услуг в настоящее время АО «НК «ҚТЖ» руководствуется принятой Программой развития объектов магистральной железнодорожной сети на 2023-2029 гг. которая разработана на основе стратегических документов Республики Казахстан, предусматривающей повышение пропускной способности путем реализации крупных инфраструктурных проектов и проектов, затрагивающих ликвидацию «узких мест», при безусловном обеспечении безопасности движения поездов и охраны труда и здоровья работников Компании. 
В рамках реализации основных целевых программ выполнено:
· Продолжается реализация мероприятий по развитию инфраструктуры, направленных на увеличение пропускной способности, в том числе посредством строительства:
-Железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал (протяженность 127,6 км)
-Железнодорожной линии Мойынты - Кызылжар (протяженность 323 км)
-Железнодорожной линии Бахты – Аягоз (протяженность 303 км)
Также выполняются работы:
- по модернизации участка Алтынколь – Жетыген (протяженность 293 км) 
- по развитию приёмоотправочных путей на железнодорожном участке Бейнеу – Мангистау (протяженность 404 км)
- по внедрению автоблокировок на участках Кандыагаш – Тобол, Аксу – Жана-Семей, Никельтау – Алимбет,  Кызылжар – Саксаульская, Шалкар – Бейнеу (протяженность 2 267 км).              
· УВЕЛИЧЕНА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ за счет:
- Строительства 4 путей на ст. Шу, что позволило увеличить пропускную способность с 11 до 20 пар поездов в сутки;
- Строительства 4 путей на ст. Сарышаған, что позволило увеличить пропускную способность с 25 до 29 пар поездов в сутки. 
· В рамках реализации Программы, разработанной на основе стратегических документов Республики Казахстан, на период 2023-2029гг. предусмотрено выполнение ремонтных работ железнодорожного пути протяженностью 11 тысяч километров. Так за период с 2023 года по 6 месяцев 2026года при плане 4 817 км, фактически выполнено – 5 134 км или 106%. По итогам 1 полугодия 2026 года при плане - 603 км, фактическое выполнение составило 686 км или 114%.
· Ведется работа по капитальному ремонту моста на участке Жилаево – Пойма протяженностью 728 метров.
· Выполнены ремонтные работы собственными силами на 30 объектах ИССО. Реализация работ стала возможной благодаря созданию специализированных мостовых отрядов (СМО)  в регионах Астана и Актобе, а также действующему СМО в Капшагай. В рамках текущего содержания искусственных сооружений на сегодняшний день устранено 765 дефектов, в том числе 698 дефектов 2 категории и 67 дефектов 3 категории.
· Выполнены работы по модернизации 5 619 км контактной сети, включая замену 986 штук изоляторов, 17 193 штуки зажимов и 19 882 штуки поддерживающих струн.
· Проведен текущий ремонт по улучшению 3 810 км воздушной линии электропередачи, включая замену 272 штук опор  и 789 траверсов. 
· Проведен текущий ремонт на 42-х тяговых подстанциях, 103-х единиц тяговых трансформаторов, 231 единица трансформаторов тока, а также 166 единиц трансформаторов напряжения.
· Проведена модернизация диспетчерской централизации на 12 станциях участка Шалкар – Сексеул. 
· Построена парковая связь громкоговорящего оповещения (ПСГО) на 3 станциях. 
· Кроме того, выполнена комплексная модернизация систем электрической централизации и оборудования на 29 станциях, замены 20 единиц панелей питания и 9 единиц дизель-генераторных агрегатов (ДГА).
· Утверждена программа развития сортировочных систем, в рамках которой:
- заключен договор и осуществляется разработка ПСД для модернизации четной горки ст.Караганда-Сортировочная;
- утверждено технические задания на ПСД для модернизации нечетной горки ст. Караганда-Сортировочная и горки ст. Актогай. 
· Заключены договора на оказание услуг МЖС в пассажирском движении – с 14 перевозчиками и в грузовом движении с 3 перевозчиками (в том числе 2 частных перевозчика).
· Согласно приказам КРЕМ РК пассажирским перевозчикам предоставлен временный понижающий коэффициент в размере 0,01 к тарифу на услуги МЖС при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом. Общая сумма ВПК за 1 полугодие 2026 года составила 10 млрд. тенге. 


8. О перспективах деятельности на 2 полугодие 2026 года
В целях дальнейшего развития и модернизации железнодорожной инфраструктуры, а также повышения ее пропускной способности планируется:
· [bookmark: _Hlk132996648]Продолжить строительство железнодорожной линии Бахты-Аягоз;
· Обеспечить запуск движения по железнодорожной линии Кызылжар-Мойынты;
· Завершить строительство железнодорожной линии Дарбаза-Мактаарал;
· Завершить работы по:
- модернизации участка Алтынколь – Жетыген;  
- строительству приёмоотправочных путей на участке Бейнеу – Мангистау;       
- развитию участков Кандыагаш – Тобол, Аксу – Жана-Семей, Алимбет – Никельтау; Кызылжар – Саксаульская, Шалкар – Бейнеу.                        
· В рамках реализации проектов по модернизации инфраструктуры продолжить выполнение работ по развитию станций, включая:
- Строительство 44 новых раздельных пунктов; 
- Развитие 17 действующих станций и 2-х сортировочных систем малой мощности (Алтынколь, Жана-Семей); 
- Строительство обводных путей по станциям Кандыагаш и Никельтау.
· Приступить к реализации 15 проектов на 32 станциях, направленных на развитие станционной инфраструктуры, включая удлинение станционных путей, строительство диспетчерских съездов, а также восстановление сортировочных систем.
· Восстановить 10 путей на 6 станциях: Карагай, Пресногорьковская, Макинка, Кокшетау, Токибай, Уральск.
· Предусматривается реализация производственной программы, включающей проведение ремонтных работ 1 577 км пути, в т.ч капитальный ремонт пути 566 км.
· Завершить капитальный ремонт металлического моста перегона Жилаево – Пойма.
· Провести текущий ремонт 12 187 км контактной сети, а также 12 198 км воздушной линии, путем замены опор, проводов, изоляторов и зажимов.
· Выполнить текущий ремонт тяговых подстанций: 
- 173 единицы тяговых трансформаторов
- 408 единиц трансформаторов тока 110-220 кВ,
- 260 единиц трансформаторов напряжения.
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